伊吾县开采矿产资源审批工作

规则和服务指南

一、矿业权出让

采矿权出让（三类矿产）

1.受理。申请人向县级自然资源部门报送出让申请。县级自然资源部门应于3个工作日内完成用地、规划、压覆查询，并做出是否予以受理的决定。

2.审查。县级自然资源部门应书面征求同级发改、工信、生态环境、应急、林草、水利、交通、文旅、住建等9个主管部门的合规性意见（5个工作日）。均符合后，县（区）自然资源部门报同级人民政府审查并批复（7个工作日）。通过后，由县级自然资源部门委托第三方编制资源储量地质报告、出让收益评估报告，并组织评审（40个工作日）。

3.出让。县级自然资源部门委托市级公共资源交易平台公开出让（40个工作日）。

二、矿业权登记

采矿权登记（三类矿产）

1.延续、转让、变更

（1）受理。申请人向县级自然资源部门提交登记申请。县级自然资源部门应于3个工作日完成合规性审查，并做出是否予以受理的决定。

（2）审查。县级自然资源部门应征求同级发改、工信、生态环境、应急、林草、水利、交通、文旅、住建等9个主管部门的合规性意见，均无意见后上县级自然资源部门局务会审议（10个工作日），通过后报县人民政府审查并批复（7个工作日）。

（3）登记。颁发采矿许可证（3个工作日）。

2.注销

（1）受理。申请人向县级自然资源部门提交登记申请。县级自然资源部门应于3个工作日完成合规性审查，并做出是否予以受理的决定。

（2）审查。县级自然资源部门应征求同级发改、工信、生态环境、应急、林草、水利、交通、文旅、住建等9个主管部门的合规性意见，均无意见后上县级自然资源部门局务会审议（10个工作日）。

（3）登记。注销采矿许可证（3个工作日）。

三、其他要求

（一）压缩各类报告评审时间。地质报告或核实报告应于25个工作日内完成评审，“三合一”方案应于35个工作日内完成评审。

（二）合理选择矿业权公开出让方式。针对重点建设项目或市场急需矿产资源适当选取拍卖方式进行出让。