伊吾县镁产业布局专项规划

中国国际工程咨询有限公司

2025年7月

目  录

第一章  概述	1

1.1规划编制背景	1

1.2规划范围、时限与依据	2

第二章  镁产业环境分析	4

2.1产业现状分析	4

2.2新疆镁产业发展情况	6

2.2.1哈密市	6

2.2.2新星市	9

2.2.3库尔勒市	9

2.2.4吐鲁番市	9

2.3发展环境	10

2.3.1内部环境	10

2.3.2外部环境	12

第三章  资源环境承载力分析	16

3.1水资源	16

3.1.1伊吾县水资源概况	16

3.1.2新疆伊吾工业园区水资源概况	16

3.1.3新疆伊吾县用水情况	17

3.2矿产资源	19

3.2.1煤炭资源	19

3.2.2其他矿产资源	19

3.3土地资源	20

3.3.1新疆伊吾工业园区用地情况	21

3.3.2规划用地情况	22

3.4大气环境	23

第四章  发展思路与目标	24

4.1发展思路	24

4.1.1指导思想	24

4.1.2发展原则	24

4.2发展目标	25

第五章  发展路径与主要任务	28

5.1实施产业链建设工程，构建产业集群	28

5.2实施产业高端化工程，加快培育新质生产力	29

5.3实施项目保障工程，增强集群持续发展能力	32

5.4实施产业生态建设工程，增强绿色制造能力	33

5.5实施企业培育工程，支持集群企业发展壮大	34

5.6实施金融创新工程，构建多元资金保障	35

第六章  空间布局与功能分区	36

第七章  支撑条件建设	37

7.1交通	37

7.1.1现有交通情况	37

7.1.2交通建设	38

7.2公辅配套	40

7.2.1燃气	40

7.2.2给排水	42

7.2.3供电	45

7.2.4污水处理	48

7.2.5固废填埋场	49

7.2.6消防	50

7.3生产性服务业	51

7.3.1物流	51

7.3.2金融	52

7.3.3科技创新	53

第八章  重点项目	56

8.1项目准入条件	56

8.1.1镁产业准入条件	56

8.1.2硅铁准入条件	58

8.2重点项目清单	60

第九章  推进措施	61

9.1强化规划实施	61

9.2优化营商环境	61

9.3完善配套支撑	61

9.4健全人才保障	62

第一章  概述

1.1规划编制背景

镁产业属于传统高载能行业，对资源和能源有较高的需求。近年来，我国镁产业布局主要在陕西、山西，依托当地的煤化工副产煤气为能源，实现镁冶炼生产循环利用。随着“双碳”目标的提出，我国有色金属工业对镁产业发展提出了更高的要求。《产业结构调整指导目录（2024年本）》提出，限制新建、扩建镁冶炼项目（综合利用项目除外），以副产煤气为依托的循环利用镁产能迫切需要升级转型，应从资源获取、能源结构（绿电消纳）、固废综合利用、CO2捕集利用等各方面突破，向综合利用转变。

《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》提出，充分发挥西部地区比较优势，推动具备条件的产业集群化发展，在培育新动能和传统动能改造升级上迈出更大步伐，构建富有竞争力的现代化产业体系。《2024—2025年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕12号）提出，优化有色金属产能布局，合理布局镁等行业新增产能。新疆哈密市具备新能源、煤炭资源、白云石资源、硅石资源等镁产业发展的必备要素，是承接镁产业转移的优势地区。《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》提出，鼓励铁、锰、铜、镍、铅、锌、钨、锡、钛、锑、镁、稀有金属和稀散金属勘探、有序开采、精深加工、加工新技术开发及应用。

伊吾县是哈密市发展煤化工产业的重点。伊吾县淖毛湖矿区煤炭矿区规划面积约*平方公里，估算煤炭资源量*亿吨，可采储量*亿吨。目前，已建煤炭分级分质利用总规模*万吨/年，荒煤气总产量*亿标方，总计消耗荒煤气量*亿标方，富余荒煤气*亿标方用于发电。因此，依托伊吾县荒煤气资源发展镁产业，既可以解决能源浪费问题，也可以为伊吾县提供新经济增长极。

1.2规划范围、时限与依据

此规划范围为伊吾县境内，目标为建设伊吾县镁产业，规划时限至2035年。规划主要依据有：

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

2.《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》；

3.《2030年前碳达峰行动方案》；

4.《工业领域碳达峰实施方案》；

5.《“十四五”原材料工业发展规划》；

6.《“十四五”制造业高质量发展规划》；

7.《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》；

8.《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

9.《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》；

10.《“十四五”新型储能发展实施方案》；

11.《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》；

12.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

13.《新疆维吾尔自治区工业高质量发展“十四五”规划》；

14.《新疆维吾尔自治区有色金属工业“十四五”发展规划》；

15.《哈密市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

16.《哈密市科技创新“十四五”发展规划》；

17.《哈密市“十四五”节能规划》；

18.《新疆伊吾工业园区总体规划(2020-2035 年)》；

19.《伊吾工业园区产业发展规划（2022-2035）》。

第二章  镁产业环境分析

2.1产业现状分析

据中国有色金属工业协会镁业分会（以下简称“镁业分会”）初步统计数据，2023年我国原镁产能136.11万吨，近几年基本稳定；原镁产量82.24万吨，同比缩减11.9%；镁合金产量34.52万吨，同比缩减3.5%；镁粉产量11.94万吨，同比增长15%。

表2-1  2022年、2023年中国镁产业产品产量统计（万吨）

|  | 原镁产能 | 原镁产量 | 镁合金产量 | 镁粒（粉）产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 136.46 | 93.33 | 35.78 | 10.38 |
| 2023年 | 136.11 | 82.24 | 34.52 | 11.94 |
| 同比/% | -0.3 | -11.9 | -3.5 | 15 |

2023年，中国镁产业以镁冶炼产品为主，加工产品为辅。国内镁冶炼保持以陕西、山西地区为主，内蒙古、安徽、新疆、宁夏等地区为辅的发展格局。镁深加工以山西、广东、重庆、江苏、安徽和上海为主要生产地区，加工产品应用以交通、3C等领域为主。

2023年，陕西地区原镁产量继续保持国内首位，受环保改造等因素影响该地区产量比2022年再现缩减，且幅度较大，产量占比由2022年的59.39%下调至57.1%；山西地区产量占比由2022年的22.1%上调至24.7%；内蒙古地区和新疆地区产量占比相对稳定（详见附件1）。

据镁业分会初步统计，国内镁冶炼企业前十名产量合计为39.56万吨，较2022年的40.63万吨减少2.6%。前十位企业产量占总产量的近50%，显示产业集中度较高。

表2-2  2023年中国镁冶炼企业原镁产量前十名

| 序号 | 企业名称 | 产能/万吨 | 产量/万吨 | 产量同比/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝武镁业科技股份有限公司 | 10 | 9.18 | 8.4 |
| 2 | 物产中大柒鑫合金材料有限公司 | 8 | 6.8 | -0.2 |
| 3 | 府谷京府煤化有限责任公司 | 4 | 4.05 | 79.2 |
| 4 | 陕西三忻集团实业有限责任公司 | 4 | 3.29 | 50.2 |
| 5 | 山西八达镁业有限公司 | 4.5 | 3.03 | -7 |
| 6 | 垣曲县五龙镁业有限责任公司 | 6 | 3 | 4.5 |
| 7 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | 6.5 | 2.65 | -4.7 |
| 8 | 山西瑞格金属新材料有限公司 | 5 | 2.56 | -13.2 |
| 9 | 山西水发振鑫镁业有限公司 | 3 | 2.5 | 16.3 |
| 10 | 榆林市天龙镁业有限责任公司 | 3 | 2.5 | 0 |
| 合计 |  | 54 | 39.56 | 9.2 |

产量在1万吨（含1万吨）以上的镁冶炼企业有34家，产量合计为76.1万吨，较2022年缩减11.6%；年产3万吨（含3万吨）以上企业是6家，产量合计为29.35万吨，同比减少8.4%。

2023年，国内镁合金产量34.52万吨，同比缩减3.5%，前五名镁合金生产企业产量合计为32.3万吨，同比缩减2.3%。前五名产量占比高达93.6%，产业集中度非常高。

表2-3  2023年中国镁合金产量前五名企业

| 名次 | 企业名称 | 产能/万吨 | 产量/万吨 | 产量同比/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝武镁业科技股份有限公司 | 25 | 18.74 | 1.7 |
| 2 | 山西瑞格金属新材料有限公司 | 10 | 8.75 | 2.9 |
| 3 | 山西水发振鑫镁业有限公司 | 6 | 2.35 | -3.9 |
| 4 | 山西八达镁业有限公司 | 4 | 1.46 | -33.3 |
| 5 | 西安海镁特镁业有限公司 | 5 | 1 | 0 |
| 合计 |  | 50 | 32.3 | -0.8 |

2023年，我国镁消费量48.56万吨，同比下降11.3%。其中用于冶金领域28.05万吨，约占国内消费总量的57.8%，用于加工领域19.21万吨，占国内消费总量的39.6%。

2023年，镁消费量在冶金领域的比重有所下降，主要是金属添加及金属还原领域需求减少。在消费增长前景最为看好的加工应用领域（铸件、压铸、型材等）用量有所增加，主要是受汽车市场向好发展影响。2023年国内乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，增速高于行业总体，汽车产销量的增加进一步拉动镁消费。

表2-4  2022-2023年中国镁消费情况统计表（万吨）

|  | 冶金 |  |  |  |  | 加工 | 其它 | 合计 | 同比/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝合金 添加 | 炼钢 脱硫 | 球墨铸铁 球化剂 | 金属 还原 | 稀土镁 合金 | 铸件、压铸 件、型材 |  |  |  |
| 2022 | 12.80 | 5.18 | 3.06 | 14.25 | 1.10 | 17.08 | 1.30 | 54.77 | 13.0 |
| 2023 | 11.70 | 5.10 | 3.25 | 7.00 | 1.00 | 19.21 | 1.30 | 48.56 | -11.3 |

2.2新疆镁产业发展情况

目前，新疆镁冶炼产能主要集聚在哈密市、新星市（农十三师），金属镁产能约*万吨，生产工艺主要有皮江法和电解法，其中皮江法*家，产能*万吨/年；电解法*家，产能*万吨/年(******公司******项目)。其他镁行业企业正在谋划建设镁合金生产项目，镁及镁合金加工材总产能约*万吨。若上述产能全部建成投产，到2030年哈密市将成为中国、甚至全球镁产业的主要集聚地之一。新疆其它地区也正谋划镁产业发展，计划建设金属镁产能*万吨。具体产能分布如下：

2.2.1哈密市

（1）******公司

******公司在哈密市伊州区工业园现有金属镁生产线一条，采用皮江法工艺，年产*万吨精镁锭，主要燃料为半焦煤气。目前正在建设二期工程，二期设计规模为*万吨/年，待二期建成后，总产能达到*万吨/年，其中镁合金锭*万吨/年，压铸和挤压产品各*万吨/年。项目总投资*亿元，预计*年全部投产。

（2）******公司

******公司现有金属镁生产线一条，采用皮江法工艺，年产*万吨精镁锭，主要燃料为半焦煤气。

（3）******公司

******公司正在哈密市高新技术开发区南部循环经济产业园区规划建设******项目，设计规模为*万吨/年提质煤、*万吨/年硅铁、*万吨/年镁合金（*万吨/年镁合金压铸件、*万吨/年镁合金挤压件、*万吨/年高品质镁合金铸锭），项目分两期建设，一期为*万吨/年提质煤、*万吨/年硅铁、*万吨/年镁合金压铸件、*万吨/年镁合金铸锭；二期为*万吨/年提质煤、*万吨/年硅铁、*万吨/年镁合金挤压件、*万吨/年镁合金铸锭。预计*年建成投产，项目总投资*亿元。

（4）******公司

******公司正在规划******项目，综合利用******项目副产的低温热解焦炉煤气和末煤作为生产镁合金的燃料，建设年产*万吨镁基合金材料及加工产品（*万吨/年高性能镁合金锭、*万吨/年镁合金压铸件、*万吨/年镁合金挤压件），配套年产*万吨硅铁生产系统。项目分两期建设，每期建设年产*万吨镁基合金材料及加工产品，配套年产*万吨硅铁生产系统。项目两期总投资*亿元，一期、二期预计分别于*年、*年建成。目前正在开展前期工作。

(5)******公司

******公司正在规划******项目，包括一期*万吨/年镁合金锭，二期*万吨/年镁合金锭，三期*万吨/年镁合金颗粒、*万吨/年镁合金棒材、*万吨/年镁合金型材、*万吨/年镁合金管材，配套建设硅铁*万吨/年。项目总投资*亿元，预计一期、二期、三期分别于*年、*年、*年建成。

（6）******公司

******公司正在规划******项目，项目分两期建设，一期、二期均建设*万吨/年提质煤和*万吨/年金属镁生产线，合计*万吨/年提质煤和*万吨/年金属镁，其中镁合金锭*万吨/年，压铸件*万吨/年，挤压件*万吨/年，项目总投资*亿元，预计一期、二期于*年建设投产。

（7）******公司

******公司在哈密市伊州区烟墩产业集聚区规划建设******项目，项目总投资*亿元，预计*年建成投产。

（8）******公司

******公司规划建设******项目，综合利用******项目副产的焦炉煤气，建设年产*万吨镁基合金材料及加工产品，配套硅铁*万吨/年，项目分两期建设，每期建设年产*万吨镁基合金材料及加工产品、*万吨硅铁，预计一期、二期分别于*年、*年建成。

2.2.2新星市

（1）******公司

******公司现有金属镁生产线一条，采用皮江法工艺，年产*万吨精镁锭，主要燃料为半焦煤气。

（2）******公司

******公司现有金属镁生产线一条，采用皮江法工艺，年产*万吨精镁锭，主要燃料为半焦煤气。目前正在建设二期工程，二期设计规模为*万吨/年，待二期建成后，总产能达到*万吨/年。

2.2.3库尔勒市

******公司拟以青海盐湖提钾、钠、锂后的废弃水氯镁石为原料，******项目（一期*万吨），一期总投资*亿元，预计2026年投产。目前正在开展前期建设工作。

2.2.4吐鲁番市

******正在吐鲁番市托克逊伊拉湖循环经济产业园规划建设******项目，包括******子项，并与******、******等项目形成综合利用配套项目，预计*年投产，项目总投资*亿元。

2.3发展环境

2.3.1内部环境

（1）资源情况

伊吾县淖毛湖矿区煤炭具有低硫、低磷、低灰粉、高发热量的特点，焦油产率*以上，最高可达*，是全国乃至全球罕有的富油煤种。矿区规划面积约*平方公里，估算煤炭资源量*亿吨，可采储量*亿吨。矿区现分为*个矿井（田）和*个勘查区。目前已建成煤矿企业*家，核定产能*万吨/年（******公司******、******公司******）。2025年，新建煤矿项目*个，核准产能*万吨／年（******公司******矿井）。拟建煤矿项目*个，产能*万吨／年（******矿井）。伊吾县发展镁产业具有煤炭资源优势，但是缺少白云石、硅石、萤石等其他矿产资源优势，均需要从周边运输，会增加部分运输成本。

（2）区位优势

哈密地处新疆“东大门”，是全疆连接内地的桥梁，是全国进疆的“第一站”；同时，哈密是“一带一路”向西开放的桥头堡，东联西出的重要枢纽；此外，哈密是连接南北疆的中间点，被列为陆港型国家物流枢纽承载城市。伊吾县隶属于哈密市，具有良好的区位优势。从新疆看，镁产业的部分产品需要向内地运输，能够节约部分运输成本。另外，与内地连接能够更好地吸引、招揽相关人才；从全国看，我国镁产业大部分产品需要出口，伊吾县占据镁产品向中亚五国、蒙古国、欧洲等国家和地区出口的区位优势。

（3）产业基础

目前，伊吾县已建成煤炭分级分质利用总规模*万吨/年，分别为******公司*万吨、******公司*万吨、******公司*万吨、******公司*万吨和******公司*万吨。年产荒煤气*亿标方（******亿标方、******亿标方、******亿标方、******亿标方，******亿标方）。消耗荒煤气*亿标方，富余荒煤气*亿标方。另外，哈密市拥有******公司、******公司等镁及镁合金生产企业。整体看，具有一定的产业基础。

（4）要素保障

土地方面，镁产业需要煤化工产业的副产煤气作为能源，因此考虑煤气的运输，与煤化工产业的距离不宜较远，目前伊吾县工业园区煤化工产业附近工业用地不足以支撑镁产业发展，需要开展扩区工作。供电方面，镁产业及配套的硅铁产业均属于高载能产业，对用电需求较高，尤其是硅铁生产，需要220kV变电站支撑，目前伊吾县工业园区的变电站不能满足生产需求，需要新建220kV变电站，以及寻找或新建上级750kV变电站。供水方面，根据园区水资源论证，供水能够满足镁产业发展。供气方面，目前园区富余的荒煤气用于发电，同时煤化工企业有煤气使用发展规划，且园区缺少煤气收集的平台，因此虽然煤气有余量，但是需要开展进一步工作，以保障镁产业能够得到稳定的煤气供应。

2.3.2外部环境

（1）经济环境

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期。中国式现代化是在改革开放中不断推进的，也必将在改革开放中开辟广阔前景。面对纷繁复杂的国际国内形势，面对新一轮科技革命和产业变革，面对人民群众新期待，必须继续把改革推向前进。健全因地制宜发展新质生产力体制机制。推动技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级，发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力。以国家标准提升引领传统产业优化升级，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。总体上，我国经济形势趋好，工业产业以高质量发展为主导，鼓励发展新质生产力，对镁产业提供了良好的发展环境。

（2）政策环境

《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》提出，充分发挥西部地区比较优势，推动具备条件的产业集群化发展，在培育新动能和传统动能改造升级上迈出更大步伐，构建富有竞争力的现代化产业体系。《2024—2025年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕12号）提出，优化有色金属产能布局，合理布局镁等行业新增产能。《产业结构调整指导目录（2024年本）》提出，鼓励类中交通运输、高端制造及其他领域用轻合金材料等，限制新建、扩建镁冶炼项目（综合利用项目除外）。《“十四五”工业绿色发展规划》《2024—2025年节能降碳行动方案》等提出，鼓励推广竖罐炼镁技术。整体看，我国鼓励发展镁基新材料，但是对镁冶炼产能在绿色、节能、高效等方面有更高的要求。同时，伊吾县发展镁产业符合国家西部大开发战略，是节能降碳行动中优化镁产业布局的体现。

（3）行业趋势

近年来，我国镁产业产能、产量均较为稳定，目前主要分布在陕西、安徽等地区。“双碳”目标的提出以及我国产业的发展战略布局的改变对镁产业也产生了一定的影响。从依托煤化工的煤气资源，逐步向能源优势、矿产资源优势的地区转移。尤其是《产业结构调整指导目录（2024年本）》对镁冶炼产能从循环利用上升到综合利用，对项目的整体要求有较大的提高。同时，镁产业规模相对较小，目前应用领域有限，与同为轻金属的铝相比，由于可加工性能较差，无法制作大尺寸材料，导致消费量有限，因此在镁加工技术尚未有较大突破的情况下，市场需求不会有太大波动。在此环境下，新建镁项目由于技术、规模、装备等具有优势，会对现有产能形成较大的冲击。

（4）国际贸易

2023年，FOB镁年均价3313美元/吨，同比下跌31.9%，镁价下跌幅度大于国内镁价跌幅，主要是人民币对美元汇率波动加剧以及海运费上涨，运输周期延长导致海外订单大幅减少。2023年，我国各类镁产品出口量下降明显。据海关统计数据显示，我国共出口各类镁产品40.47万吨，同比减少18.7%，累计金额约13.89亿美元，同比减少49.2%。从占比看，目前我国镁产品出口仍以低端粗加工输出为主，镁制品等加工产品输出较少。原镁、镁合金和镁粉仍是主要出口产品，三个品种占出口总量96.7%，其中原镁出口占到52.8%。我国原镁主要出口地为荷兰鹿特丹、印度、加拿大、日本和韩国；镁合金主要出口地区为荷兰、加拿大、墨西哥、韩国和罗马尼亚；镁粉主要出口地区为加拿大、荷兰、土耳其、印度及斯洛伐克。加工方面，锻轧镁主要出口美国、日本、俄罗斯和中国台湾；镁制品主要出口美国、加拿大和澳大利亚。我国各类镁产品出口量减少，一方面说明国际经济局势不容乐观，且受中美贸易战影响；另一方面说明国外市场需求没有出现实质性增长。

（5）市场需求

2023年，我国镁消费量48.56万吨，同比下降11.3%。其中用于冶金领域28.05万吨，约占国内消费总量的57.8%，用于加工领域19.21万吨，占国内消费总量的39.6%。镁消费量在冶金领域的比重有所下降，主要是金属添加及金属还原领域需求减少。在消费增长前景最为看好的加工应用领域（铸件、压铸、型材等）用量有所增加，主要是受汽车市场向好发展影响。另外，全球首批镁基固态储运氢车完成交付、超大型镁合金汽车压铸件在重庆试制成功、全球首款可降解纯镁骨钉完成临床试验病例入组等，显示着镁加工技术正在突破，新产品正逐步被应用。整体看，随着镁产业集中度提高，产能规模增加，精镁及镁合金价格仍有下降的空间，为镁产品在与同为轻合金的铝、钛产品竞争时提供了成本优势，也能够进一步促进镁产品的研发。同时，镁产业的依托资源之一白云石是我国的优势矿产资源，相比铝、钛等资源对外依存度较高（铝土矿、金红石等）的轻合金产业，镁产业的供应链安全和产业链韧性更高。在此发展趋势下，预计镁产品的消费量会进一步增加，市场需求前景较好。

第三章  资源环境承载力分析

3.1水资源

3.1.1伊吾县水资源概况

伊吾县属于温带大陆性干旱气候，降水量分布极不均匀，年均降水量*毫米，年均蒸发量*毫米。全县水资源总量*亿立方米，其中：地表水资源*亿立方米，地下水资源*亿立方米。水资源可利用总量*亿立方米，其中：地表水*亿立方米，地下水*亿立方米。

伊吾县有冰川*条，冰川面积*平方公里，冰储量*亿立方米，折合水量*亿立方米。伊吾县年径流量大于*万立方米以上河流共2条，为伊吾河、吐尔干沟河，其中：伊吾河年径流量*亿立方米，吐尔干沟河年径流量*亿立方米。

伊吾县已建成水库4座，分别为：峡沟水库、四道白杨沟水库、阿腊通盖水库、下马崖水库，总库容*万立方米；伊吾县有塘坝*处，总蓄水量*万立方米。

3.1.2新疆伊吾工业园区水资源概况

依据《新疆伊吾工业园区规划水资源论证报告》，新疆伊吾工业园区以伊吾河、四道白杨沟作为地表水源，所涉及的供水水源工程为峡沟水库和四道白杨沟水库。目前，峡沟水库和四道白杨沟水库已经基本建成。

峡沟水库位于伊吾县吐葫芦乡伊吾河中游河段上，是由新疆广汇实业集团有限公司全额投资的一座具有农业灌溉、生态保护、工业供水、防洪多目标的综合利用的拦河水利枢纽，水库正常蓄水位*米，总库容*万立方米，死库容*万立方米，兴利库容*万立方米，设计年供水量*万立方米，农业用水最大程度向工业用水转移*万立方米的情况下，在P=97%来水频率下可向新疆伊吾工业园区供水*万立方米。

四道白杨沟是伊吾县与巴里坤哈萨克自治县的界河，径流主要由融雪水、基岩裂隙水及夏季降雨组成，流域内无冰川及永久积雪，目前，无地表水用户，其主要任务是通过对四道白杨沟多年来水的调节向淖毛湖煤电基地提供工业用水。通过多年调节，97%来水频率下可向新疆伊吾工业园区和淖毛湖矿区提供地表水*万立方米，其中向淖毛湖矿区提供地表水*万立方米。四道白杨沟水库距新疆伊吾工业园区供水距离约*千米。

3.1.3新疆伊吾县用水情况

根据伊吾县水利局提供的企业用水量明细表，2024年园区工业企业*家，实际用水量*万立方米（包括工业园区用水*万立方米、矿区用水*万立方米）；2025年园区工业企业*家，申请用水量*万立方米（包括工业园区用水*万立方米、矿区用水*万立方米）。

表3-1  新疆伊吾县企业用水量统计表

| 序号 | 企业名称 | 2024年用水量（立方米） | 2025年申请用水量（立方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******公司 | * | * |
| 2 | ******公司 | * | * |
| 3 | ******公司 | * | * |
| 4 | ******公司 | * * * | * |
| 5 | ******公司 |  | * |
| 6 | ******公司 |  | * |
| 7 | ******公司 | * | * |
| 8 | ******公司 | * | * |
| 9 | ******公司 | * | * |
| 10 | ******公司 | * | * |
| 11 | ******公司 | * | * |
| 12 | ******公司 | * | * |
| 13 | ******公司 | * | * |
| 14 | ******公司 | * | * |
| 15 | ******公司 | * | * |
| 16 | ******公司 | * | * |
| 17 | ******公司 | * | * |
| 18 | ******公司 | * | * |
| 19 | ******公司 | * | * |
| 20 | ******公司 | * | * |
| 21 | ******公司 | * | * |
| 22 | ******公司 | * | * |
| 23 | ******公司 | * | * |
| 24 | ******公司 | * | * |
| 25 | ******公司 | * | * |
| 26 | ******公司 | * | * |
| 27 | ******公司 | * | * |
| 28 | ******公司 | * | * |
| 29 | ******公司 | * | * |
| 30 | ******公司 | * | * |
| 31 | ******公司 | * | * |
| 32 | ******公司 | * | * |
| 33 | ******公司 | * | * |
| 34 | ******公司 | * | * |
| 35 | ******公司 | * | * |
| 36 | ******公司 | * | * |
| 37 | ******公司 | * | * |
| 38 | ******公司 | * | * |
| 39 | ******公司 | * | * |
| 40 | ******公司 | * | * |
| 41 | ******公司 | * | * |
| 42 | ******公司 | * | * |
| 43 | ******公司 | * | * |
| 44 | ******公司 | * | * |
| 45 | ******公司 | * | * |
| 46 | ******公司 | * | * |
| 47 | ******公司 | * | * |
| 48 | ******公司 | * | * |
| 49 | ******公司 | * | * |
| 合计 |  | *（其中：矿区*万立方米，园区*万立方米） | *（其中：矿区*万立方米，园区*万立方米） |

3.2矿产资源

伊吾县境内矿产资源丰富，已探明矿种十余种，尤以石油、煤炭、铁、金、锰、铜、明矾石、膨润土、石盐等矿产资源储量较大，具有较强的资源开发价值。

3.2.1煤炭资源

2022年12月9日，国家发展改革委印发《国家发展改革委关于新疆哈密淖毛湖矿区总体规划（修编）的批复》（发改能源〔2022〕1855号），批复矿区面积*平方千米，地质资源/储量*亿吨。矿区划分为*个井(矿)田和*个勘查区，规划煤矿规模合计*万吨/年。

3.2.2其他矿产资源

铁矿：主要分布在淖毛湖琼河坝矿区，以磁铁矿为主，平均品位*，低硫、磷，易开采，保有资源量为*万吨。

金矿：主要为岩金，点较多，有淖毛湖的北山金矿、苇子峡大小金矿。其中淖毛湖金矿矿区面积近*平方千米，淖毛湖北山金矿面积*平方千米，平均品位*克／吨，目前探明储量为*千克，估计储量*～*吨。苇子峡大小金沟、梭梭泉金矿已由地质六大队做过普查工作，矿区东西长*千米，宽*千米，面积*平方千米，平均品位*克／吨，预测金储量*吨。

明矾石矿：分布在淖毛湖，探明储量*万吨。由伊河铝盐有限公司开采，原设计年消耗矿石*万吨，生产成品硫酸铝*吨。

膨润土：分布在淖毛湖伊拉格勒克、白石湖、大盐池等地，为钠基膨润土，品质较好，伊拉格勒克膨润土蒙脱石含量*，初步探明储量*万吨。由伊吾县膨通膨润土矿开采，年生产*吨。

石盐：分布于淖毛湖、盐池，分为液体、固体。液体盐在盐池卤水中，初步探明储量有*万吨，固体盐产在大盐池、小盐池、比勒盐池等地。

沙石类：伊吾县境内古河道较多，沙石资源十分丰富。主要分布在县城、淖毛湖。目前有沙石厂*个，年生产沙石近*万立方米。

勘探的矿种还有锰矿、铜矿、石材类、铝矿、石油等。尤其是分布在三塘湖、淖毛湖盆地的石油，近几年已陆续开展开采工作。

白云石：白云石是影响镁产业发展的重要资源之一，伊吾县境内缺少白云石资源，但是可以依托哈密市的白云石资源。哈密市白云石资源丰富，预测资源量*亿吨，截至目前查明资源量约*亿吨，白云石批复产能*万吨、建成产能*万吨。

3.3土地资源

伊吾工业园区用地情况，包括淖毛湖煤化工循环经济产业开发边界*平方千米，无未利用土地，白石湖煤炭高效综合利用产业区开发边界*平方千米，无未利用土地，盐池特色农产品产业园区开发边界*平方千米，无未利用土地。

3.3.1新疆伊吾工业园区用地情况

依据城镇开发边界，园区总规划面积*平方公里，采用“一园三区“发展模式，具体包括：以煤炭及清洁高效利用为核心的淖毛湖煤化工循环经济产业区、白石湖煤炭高效综合利用产业区，以及聚焦有机农副产品深加工的盐池特色农产品产业区。其中，淖毛湖煤化工循环经济产业区规划面积*平方公里，白石湖煤炭高效综合利用产业区*平方公里，盐池特色农产业区*平方公里。

（1）淖毛湖煤化工循环经济产业区

淖毛湖煤化工循环经济产业园位于淖毛湖镇镇区南侧，由原淖毛湖综合能源产业区升级发展而成，四至范围：西起伊淖公路，依次由顺兴路、顺和路、顺达东路南二路、顺应路、顺达东路、顺畅路围合而成的区域，以及伊淖公路西侧现状广汇生活区，总规划面积*平方公里。产业区现状用地以城市建设用地为主，已形成规整的空间布局。城市建设用地又以三类工业用地和道路与交通设施用地为主要用地类型。其中，工业用地基本出让于煤化工企业项目，用地以伊淖公路东侧为聚集区，总面积*公顷，约占总用地比例的*。现状交通干线为伊淖公路、淖柳公路，产业区现状交通运输用地包括市政道路，总面积*公顷，约占总用地比例的*。其他未利用土地主要以戈壁和荒地为主，面积*公顷，占总用地比例约*。

（2）白石湖煤炭高效综合利用产业区

白石湖煤炭高效综合利用产业区地处淖毛湖镇镇区西侧，约*公里，位于红淖三铁路与淖柳公路（运煤专线）之间，规划面积*平方公里。与淖毛湖煤化工循环经济产业园之间通过淖柳公路（运煤专线）连接。园区工业用地总占地面积*公顷，占园区建设用地比例为*，全部为三类工业用地；交通运输用地包括城市道路用地和交通场站用地，总用地面积*公顷，占园区建设用地比例为*；建设用地的公用设施用地面积*公顷，占建设用地比例为*；规划绿地与开敞空间用地面积*公顷，占园区建设用地比例为*。

（3）盐池特色农产品产业园

盐池特色农产品产业园四至范围东起产业三路东侧约*公里处，西至产业三路西侧约*公里处，北以国道*为界，南至京新高速公路南侧*公里，规划面积*平方公里。

目前，淖毛湖综合能源产业区已批复*平方公里范围内的企业*家，其它范围外企业*家（占地面积约*平方公里）纳入伊吾工业加工区进行生产和管理。此外仍有多家企业有意向进入，土地资源较为紧张。

3.3.2规划用地情况

未来伊吾工业园主要由工业用地构成，按生产需求预留市政设施用地和少量管理服务功能用地，原则上工业园内不安排居住用地，企业职工及家属生活依托淖毛湖镇区安置。现状原煤开采量*万吨/年，建设项目用地面积*公顷，推算2035年底煤炭产能达*万吨/年，耗煤量*万吨/年，工业用地面积需求约*公顷。

表3-5  伊吾工业园2035年末生产规模与用地规模一览表

| 建设项目 | 建设规模 （万吨/年） | 原煤开采量（万吨/年） | 原煤耗量 （万吨/年） | 用地面积 （公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤炭提质加工 | * | * | * | * |
| 煤油共炼 | * |  |  | * |
| 焦油加氢 | * |  |  | * |
| 直接液化 | * |  |  | * |
| 甲醇 | * |  |  | * |
| LNG | * |  |  | * |
| 烯烃 | * |  |  | * |
| 乙二醇 | * |  |  | * |
| 芳烃联合 | * |  |  | * |
| PET聚酯 | * |  |  | * |
| PTA | * |  |  | * |
| 其它 | * |  |  | * |
| 合计 | * |  |  | * |

3.4大气环境

伊吾工业园区大气环境保护目标中空气环境质量需达到《环境空气质量标准》（GB3095‐2012）二级标准。根据《伊吾工业园区总体规划（2018-2030）环境影响报告书》，伊吾工业园区各监测点SO2、NO2、CO、臭氧8小时浓度、PM10、PM2.5超标率为零，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

哈密市以及伊吾县人民政府面对淖毛湖地区现有的环境问题，分别出台了《关于印发哈密地区2016-2017年城市大气环境综合整治行动方案的通知》（哈行办发〔2016〕2号）、《关于加强淖毛湖区域环境保护工作的意见》（伊政发〔2014〕37号），要求入区新建项目废气污染物排放执行大气污染物特别排放限值。新增污染物排放量实行倍量替代，新增耗煤项目实行煤炭等量或减量替代。污染物总量指标作为入区建设项目的环评审批前置条件。

第四章  发展思路与目标

4.1发展思路

4.1.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于新疆把握新机遇、展现新作为的重要要求，牢牢把握新疆在国家全局中的战略定位，扭住工作总目标，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，充分发挥伊吾县能源、区位比较优势，优化要素资源配置，加强与周边地区煤、钢、铝、钛等上下游产业集聚协同，加快建设新疆最具竞争力的原镁和镁合金生产基地，为深加工提供优质原料，以建设“镁深加工产业园”为平台，不断延伸产业链，加快培育新质生产力，推进伊吾县镁产业规模化、集聚化、高端化、绿色化发展，打造伊吾县经济重要新增长极。

4.1.2发展原则

——坚持高效引领，合理规划。严格执行行业准入、环保准入和清洁生产标准或条件，以市场导向、效益优先的原则，积极吸引国内镁企业集聚伊吾县，坚持高起点、高标准，引导产业链不断向高端化延伸，注重战略规划引导、市场秩序维护、产业安全保障等，营造良好发展环境。

——坚持龙头带动，集聚协同。依托现有镁产业基础，合理配置要素资源，发挥重点企业引领作用，强化各方协调联动，突出重点，集聚发展。积极开展镁产业上下游、左右链延链补链，推动跨行业融合发展，提升产品就地转化率和资源能源利用率，拓展增值服务边界，全面优化产业生态。

——坚持创新驱动，差异化发展。把技术创新作为第一动力，充分发挥科技创新对镁产业的支撑和引领作用，健全产业创新生态，突出企业在创新中的主体地位，激发创新活力和源动力，持续引进高水平技术人才，促进各类创新要素向伊吾县集聚。同时，用好比较优势，实现差异化发展。

——坚持绿色低碳，可持续发展。严守绿色安全发展底线，围绕双碳目标，提高能源资源节约和环境保护水平，强化全产业链、全生命周期绿色低碳安全发展，多措并举推动镁冶炼、镁加工向绿色低碳方向发展，实现经济效益与生态效益、社会效益的有机统一。

——坚持内外联动，开放发展。充分发挥区位优势，深度参与“一带一路”国际合作经济走廊建设，坚持对内开放与向西开放有机结合，坚持“走出去”和“引进来”相互促进，主动参与国际国内分工协作，提升国际产业链分工层级，构建内外联动、互为支撑的镁产业开放合作新格局。

4.2发展目标

按照哈密市规划整体布局和打造全疆最大、全国有影响力的原镁生产基地总体要求，以加快建设冶炼、镁合金生产以及镁深加工为一体的镁产业集聚发展基地为目标，立足周边煤炭、白云岩资源优势、能源成本优势和产业发展基础，紧紧围绕“镁、硅、合金材料”协同发展，分步实施建设规划，争取五年有突破，十年上台阶。

产业规模稳步增长：加大投资招商力度，改造提升现有技术工艺水平，推动原镁产能释放，到2027年，以建设“镁深加工产业园”为平台，推进产业集群化、规模化发展，建成20万吨原镁及镁合金，10万吨镁合金压铸件、镁合金挤压材、储氢材料、电池结构件等精深加工产品的生产规模；到2032年，建成67万吨原镁及镁合金、15万吨镁合金压铸件、镁合金挤压材、储氢材料、电池结构件等精深加工产品的生产规模；到2035年，建成100万吨原镁及镁合金、30万吨镁合金压铸件、镁合金挤压材、储氢材料、电池结构件等精深加工产品的生产规模。

表4-1  淖毛湖片区及白石湖片区镁合金产能分期规模

| 序号 | 企业名称 | 镁合金 总产能 （万吨） | 分期规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期（2027年） | 中期（2032年） | 远期（2035年） |
|  | 淖毛湖 |  |  |  |  |
| 1 | ****** | * | * | * | * |
| 2 | ****** | * | * | * | * |
| 3 | ****** | * | * | * | * |
|  | 小计 | * | * | * | * |
|  | 白石湖 |  |  |  |  |
| 1 | 其他 | * | * | * | * |
|  | 小计 | * | * | * | * |
|  | 合计 | * | * | * | * |

产业结构优化发展：根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》提出的相关要求，严格把关新建镁产能项目，鼓励发展储氢镁合金、汽车轻量化用镁合金、航空航天用镁合金等材料，提高精镁向镁合金、镁合金锭向镁合金材料的转化率。鼓励使用镁竖式还原炉等先进设备，提高镁还原收率；推进镁企业技术改造，提高生产设备的自动化率。

创新能力培育提升：通过建设创新平台、召开行业共性技术问题研讨会、聘请高校院所研究团队等方式，培育并提升镁产业研发能力，支撑产业高质量发展。争取到2027年，区内骨干镁材料生产企业科技活动经费比例不低于主营业务收入的3%，创新平台及相关人才技术团队建立完成，知识产权创造与运用能力初步体现；到2032年，区内骨干镁材料生产企业科技活动经费比例不低于主营业务收入的4%，知识产权创造与运用能力趋于完善；到2035年，区内骨干镁材料生产企业科技活动经费比例不低于主营业务收入的5%，知识产权创造与运用能力达到完善。

质量效益形成优势：在产业规模、产品质量、产品结构、装备水平、能耗、环保、质量、安全、技术标准、利润率等指标方面达到国内外先进水平，形成一批知名品牌，打造镁产业基地，培育一批竞争力强的优势企业。

绿色低碳全面发展：着重实现绿色制造，持续实施节能降耗，综合利用“三废”和余热资源，绿色低碳高效工艺和节能减排技术得到广泛应用，推动镁产业向低碳化、绿色化、智能化发展。到2027年，攻关一批镁还原渣综合利用、CO2捕集及利用、新能源高效利用等技术，镁还原渣综合利用率超过80%，镁合金生产及配套硅铁生产项目新能源利用率超过80%；到2032年，CO2捕集及利用、新能源高效利用等技术初步实现工业化应用，镁还原渣综合利用趋于多元化、最大化利用；到2035年，CO2捕集及利用、新能源高效利用等技术工业化应用，镁还原渣综合利用形成多元化、最大化利用。

第五章  发展路径与主要任务

5.1实施产业链建设工程，构建产业集群

1.做好项目谋划储备

根据国内外金属镁产业市场需求，立足现有工业基础，结合科技人才条件、资源优势和环境承载能力，突出目标导向，设立项目筛选标准，在科学定位集群建设整体思路和发展重点的基础上，针对细分领域，谋划一批重大项目。重点关注项目的规模合理性、建设条件可靠性、发展可持续性等方面，绘制产业发展路线图，编制招商指南，为招商推介提供指引。

2.	强化招商引资

落实各项优惠政策，鼓励外来投资者投资兴办企业，培育引进一批生产工艺先进、企业管理科学、产业竞争力强的镁企。按照错位发展的思路，加强产业引导，建设镁冶炼循环经济、高新镁合金制品加工和镁合金冶炼废渣综合利用三个镁产业示范园。构建纵拉成链、立体成环的镁冶炼循环经济示范区，主要发展镁锭、高品质镁合金。

3.	加快全产业链招商

发挥龙头企业在招商中的作用，招引产业链关键环节企业，带动中小企业聚焦特定细分市场，专注发展核心业务，走专业化、精细化、特色化和新颖化发展道路，切实增强产业链稳定性和竞争力；开展改性镁渣基胶凝材料技术等技术攻关工作，依托周边水泥厂、化工厂等消纳镁还原渣，鼓励使用镁渣胶凝材料回填矿坑，打造废渣综合利用示范区。集聚更多产业生态配套企业或机构，加快形成集群研发、生产、服务的全产业布局。

5.2实施产业高端化工程，加快培育新质生产力

1.坚持打造综合利用产业体系

《产业结构调整指导目录（2024年本）》提出，限制新建、扩建镁冶炼项目（综合利用除外），鼓励镁合金等轻量化材料应用。《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》提出，鼓励在新疆发展镁金属勘探、有序开采、精深加工、加工新技术开发及应用，工业废气资源化综合利用及下游产品（二氧化碳、煤气等）开发与生产。《2024—2025年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕12号）提出，推进有色金属行业节能降碳改造，推广竖式还原炼镁等先进技术。遵从国家产业政策，坚持建设镁综合利用项目，严格项目准入机制，优先布局具有资源利用率高、使用竖式还原炉、镁渣资源综合利用方案成熟、用能结构新能源占比高、煤气循环利用、节水措施先进等条件的高质量项目。

2.建链、补链、强链

按照“产业集聚、上下游延伸”的原则，引进建设一批产业集群关联项目，逐步实现从镁及镁合金锭、镁合金初加工产品生产为主的粗放型产品向新型镁合金制品加工件的结构转变。以“延链”为核心，拓展镁合金下游应用，大力发展高品质镁合金等新型轻合金产品、镁合金挤压压铸、镁合金轮毂、镁合金板材等精深加工和中高端产品，打造镁—镁材加工—镁制品—镁渣资源综合利用产业链。实施名品名牌战略，扶持一批经营有特色、产品质量好、市场占有率高的新材料企业在市场竞争中脱颖而出，树立一批质量标杆和品牌，引领企业品牌高端化，提高在国内、国际市场的知名度和市场占有份额。

专栏1 镁产业发展重点产品及关键技术

重点产品: 镁合金材料：AZ91D、AM60、AS41、ZE41等镁合金铸造材料，AZ31B、AZ61、AZ80等镁合金挤压型材，AZ31、AZ91、MB8、ZK61M镁合金板材。 镁合金制品：镁合金牺牲阳极片、储氢镁合金、镁合金轮椅框架、镁合金泡沫减震器、镁合金轮毂、镁合金汽车方向盘、镁合金工具、其他镁合金车用零件产品。 突破关键技术： 低夹杂（金属、非金属夹杂及气体夹杂）原镁及镁合金铸锭自纯化技术、反重力过滤技术、电磁搅拌技术等； 大规格镁合金铸锭（圆锭Ф800毫米，扁锭400毫米×800毫米×L毫米，重量2吨以上）半连续铸造技术、电磁搅拌技术、熔体净化技术等； 镁合金压铸、挤压型材和轧制板材的产业化研究和产业化； 高强韧稀土镁合金材料产业化技术； 低密度超轻镁合金产业化技术 储氢镁合金研发及产业化技术； 镁合金细径薄壁管材、棒线材精深加工技术。

3.强化产业协同发展

镁产业与煤化工、钛、铝、水泥、新能源、矿山等产业能够协同发展，应着力打造合作共赢的产业生态。镁项目煅烧、还原等工序主要依托兰炭项目的荒煤气为主要能源，因此煤化工项目是镁产业的基础，需要建立稳定的煤气保障通道，另外镁生产过程中产生的蒸汽可以供应给化工企业，减少能源损耗。镁是钛生产过程中的还原剂，可以依托哈密市钛产业基础，建立镁钛合作发展机制，为镁产品提供市场。铝和镁均是轻金属，铝镁合金也是轻金属合金的代表产品，应依托新疆铝产业基础，建立轻合金材料产业基地，加大产业影响力。水泥添加剂是消纳镁还原渣的主要方向之一，镁、水泥两个产业协同发展，是实现镁产业综合利用的关键环节。镁属于高载能产业，能源结构中引入新能源是节能降碳的主要手段之一，镁产业与新能源产业联动，是发挥伊吾县自身优势，减少成本，提高能效的重要抓手。另外，需要关注镁渣综合利用技术发展，在技术成熟的前提下，推动镁和矿山产业的协同发展，煤炭、白云石、硅石等矿山为镁产业提供资源保障，镁还原渣可以制作改性胶凝材料用于矿山回填。

专栏2 镁产业协同发展模式

1.镁-煤化工协同发展：以煤化工副产煤气为主要能源，发展镁产业； 2.镁-钛协同发展：镁作为还原剂，支撑海绵钛生产，拓展镁产品消费领域； 3.镁-铝协同发展：以镁铝合金产品为抓手，协同钛产品，打造轻合金材料产业基地； 4.镁-水泥协同发展：综合利用镁还原渣； 5.镁-新能源协同发展：能源结构优化； 6.镁-矿山协同发展：供应资源、综合利用镁还原渣。

4.推动质量技术管理创新

引导鼓励企业结合各自情况和产品特点，围绕创新基础、创新投入、创新绩效、创新管理、技术装备、节能减排等，同行业先进水平开展对标，全面推广精益生产管理、全面预算管理等现代管理方法。组织开展镁行业工艺优化行动，组织质量提升关键技术攻关，提升关键工艺过程控制水平，促进传统产业转型升级，努力发展未来产业。

5.推动数智化改造

创新要素配置、生产制造和产业组织方式，加快“互联网+”改造，推进大数据、云计算、物联网、移动互联网、智能终端、工业软件等新一代信息技术在镁产业的推广应用，推动传统业态与新兴业态的加速融合。鼓励重点企业开展大数据应用，发展精准营销、互联网金融等新型服务业态。培育一批工业互联网应用标杆企业和产业示范基地，支持集群企业运用智能化新技术、新模式“上云上平台”，提升工业产品和服务的智能化水平。

5.3实施项目保障工程，增强集群持续发展能力

1.持续做好要素保障

发挥好政府在资源配置方面的规划引导作用，促进生产要素向优势企业集中，制定专项方案，切实降低企业生产成本，保持比较优势。以“政府引导、市场推动、企业化运作”为原则，强化平台建设，立足产业发展需求，集聚和整合各类资源，尤其是煤气资源，做到集中收集，稳定供应，减少浪费。培育形成一批创新需求明、服务能力强、管理体制新、具有较强影响力和辐射力的公共服务平台，为产业集聚发展提供支撑。推进技术研发平台建设，重点依托骨干龙头企业、高等院校和科研机构，围绕创新能力提升，开展产业关键共性技术研发、工艺试验和各类规范标准制定，加快成果转化、应用示范及产业化；推进产品检验检测平台建设，围绕助力企业产品质量升级、提高市场竞争力，开展准确高效的产品分析及检验检测，为企业提供完备的配套检验检测服务；推进产品交易平台建设，为企业搭建便捷的产品交易平台，鼓励和引导企业上线交易，提升话语权和定价权，促进产业健康可持续发展。

2.不断优化服务保障

进一步优化营商环境，创新服务模式，落实优惠政策，为企业“引进—落地—建设—投产”提供精准化指导、全过程服务，进一步提高项目履约率、开工率、资金到位率。加强银企对接、银地对接，扩展投融资平台，充分利用各种资金来源，加大对园区基础设施的投入，完善园区基础设施和配套服务。组织召开镁基新材料研讨会，充分发挥平台优势，扩大影响，促进投资。以政府服务效率助推企业发展效益。

5.4实施产业生态建设工程，增强绿色制造能力

1.推进低碳行动和绿色制造

围绕碳达峰、碳中和目标节点，全面实施镁工业低碳行动和绿色制造，提高镁及镁合金工业整体技术水平，着力推进现有基地园区依托不同资源禀赋，打造建设绿色循环镁基新材料产业园。坚持源头减量、过程控制、末端循环的理念，努力开发并积极推广应用竖式还原炉炼镁等先进节能环保技术，鼓励镁企采用先进技术开展节能低碳改造升级，强化环保、能耗、水耗等要素约束，降低原料、能源、水资源等消耗，依法依规推动落后产能退出，形成节约、清洁、循环、低碳的新型生产方式持续实施节能降耗。持续深入推进污染综合防控治理，加强污染防治力度，严格执行国家约束性减排指标，确保污染物稳定、达标排放。

2.强化资源回收综合利用

鼓励炼镁企业采用蓄热式高温空气燃烧技术与余热利用，发展焦炉煤气-镁-合金制品、镁还原渣-建材、镁还原渣-矿山回填材料等循环经济型生产线，强化“三废”和余热综合利用，积极开展节能技术和项目示范，提高能源资源利用效率。

专栏3 镁产业绿色化建设要点

1.鼓励镁还原渣综合利用技术攻关及应用； 2.鼓励镁产品生产企业提高新能源利用率； 3.鼓励镁生产企业开展CO2捕集及利用项目建设； 4.提高镁产品生产项目水循环利用率，优先引进利用先进节水技术的项目； 5.新建项目对能源、资源等利用率须达到行业先进及以上。

5.5实施企业培育工程，支持集群企业发展壮大

1.坚持培育龙头和引进龙头相结合

强化龙头企业对镁基新材料产业的引领带动作用，通过强强联合，加快培育一批具有一定规模、比较优势突出、掌握核心技术的金属镁企业。鼓励原镁生产企业大力发展镁合金精深加工产业，延伸产业链，提高附加值，推动原镁生产企业转型升级。重点培育形成一批对产业发展具有带动作用、具有国际先进技术水平和国际竞争力的龙头企业，树立创新发展标杆，形成较为成熟、有推广价值的发展模式，为镁质材料行业企业实施转型升级提供借鉴和示范。

2.强化企业梯度培育

鼓励建立以优势企业为龙头，联合产业链上下游核心企业的产业联盟，形成以金属镁为主体、上下游紧密结合的产业体系。鼓励龙头企业与中小企业协同创新，形成“龙头企业+孵化”的共生共赢生态产业链和大中小企业融通载体。加快推进实施规模以上工业企业培育计划，构建优质企业梯度培育体系，壮大资源精深加工产业主体，引导规模以上企业做精主业成为隐形冠军、单项冠军。

3.全面推进品牌建设

着力打造企业品牌和产业名片，建立具有国际先进水平的标准体系，培育一批创新能力强、智能制造水平高、管理先进、服务优质、号召力强的品牌企业，形成一批品质精良、性能优越、美誉度高、竞争力强的品牌产品，构建配套完善、优势互补、协同发展的产业链条，提高产业持续健康发展能力和综合竞争力，吸引投资、促进销售，将伊吾县镁质材料产业打造成为国内一流、国际有影响的专业化、特色化知名品牌。

5.6实施金融创新工程，构建多元资金保障

支持基金、银行、融资租赁、信托、担保等机构加强合作，探索适应镁产业特点的新融资模式，支持重点镁企开展产融结合试点，推广产业链融资等创新模式，推广应用股权质押、专利质押等创新型抵押质押担保方式；支持有条件的企业上市融资，建立支持企业顺利上市的良好政策环境和持续有效的推进保障机制，扩大镁产业发展的资金供给渠道。吸引社会资本，强化对镁产业化和规模化应用重点项目的专项支持，积极向金融机构推介伊吾县镁产业重点企业和项目，鼓励和引导各种风险投资基金、股权投资引导基金、产业投资基金对企业特别是初创型企业提供支持。鼓励指导企业积极争取、用足用活国家及省市县各类专项资金支持，开展技术创新、两化融合、研发中心建设、设备改造升级和人才引进培养等工作。引导企业用好各类财税优惠政策，支持企业平稳健康发展。加大伊吾县现有财政金融扶持力度，着力发挥财政资金基础指导作用，细化资金落实措施，提高资金使用效益。

第六章  空间布局与功能分区

镁产业发展需要以淖毛湖煤化工循环经济产业区的煤气为基础，分别在淖毛湖片区、白石湖片区规划布局镁产业。

根据2035年发展目标，伊吾县拟建设年产100万吨镁及镁合金生产能力。建设镁及镁合金需工厂用地约*公顷。整体布局规划图见附件1。

表6-1  淖毛湖片区及白石湖片区工厂用地需求表（单位：公顷）

| 序号 | 片区名称 | 土地需求量 | 分期需求量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期（2027年） | 中期（2032年） | 远期（2035年） |
| 1 | 淖毛湖 | * | * | * | * |
| 2 | 白石湖 | * | * | * | * |
|  | 合计 | * | * | * | * |

第七章  支撑条件建设

7.1交通

7.1.1现有交通情况

1.铁路

园区有东西向红淖三铁路（红柳河‐淖毛湖矿区）从园区南侧穿过，主要以货运为主，是园区原料交流、物资集散的主要交通途径之一，承担巴里坤三塘湖矿区和淖毛湖北部矿区矿产运输及将来园区产品外运职能，规划将与兰新铁路货运线相连接，提高园区对外货运能力。北侧规划有淖毛湖矿区铁路专用线，铁路建设条件良好，交通便利。

产业园西南侧规划从红淖铁路淖毛湖编组站新建一条铁路，是园区原料交流、物资集散的主要交通途径之一，承担化工原料内运的职能。

2.公路

烟淖公路、伊淖公路（伊吾县城‐淖毛湖镇）、淖柳公路（淖毛湖矿区‐甘肃柳沟）和G331线三塘湖-淖毛湖-新甘界（红岭）公路是园区主要对外联系公路，构成园区“两横两纵”的对外交通道路骨架。其中，伊淖公路是北部淖毛湖镇区与园区的主要客货运联系通道，是未来南北向产城交流的主要通道；烟淖公路是园区与规划中的物流园区的联系通道；G331线和淖柳公路是园区与矿区、淖毛湖区与白石湖区的主要联系通道，是园区东西向的主要生产物资联系通道。

3.对外交通场站

淖毛湖煤化工循环经济产业园规划范围外共*处铁路运输场站。

在产业园西南侧，跨越伊吾工业加工区，靠近淖柳公路，红淖三铁路沿线设置编组站*处，园区部分原料、产品可通过铁路转运。

在产业园北侧，继续利用现状铁路货运站，实现原料和产品的铁路运输。

7.1.2交通建设

重点关注园区与外界交通路网的有效衔接，以及园区内部各项目区主干道、项目区之间的连接通道建设。

（1）伊吾县交通规划

《伊吾县综合交通和物流发展规划研究报告》提出：紧密围绕伊吾县城和淖毛湖镇这两个核心节点，全面统筹“双核四向”战略布局，打通“两横一纵”综合交通运输通道主骨架。

构建干线铁路网。加快推进将淖铁路增建二线、淖毛湖至梧桐水铁路项目前期工作，畅通疆煤外运北翼通道，提升煤炭等资源的运输效率，强化伊吾与外部的资源流通能力。

优化提升干线公路网。服务于伊吾与周边市县以及县内主要经济节点之间的交通联系，着力提升路网保障能力和服务品质，建设淖毛湖至伊吾高等级公路（苇子峡至G335段），提质升级改造现有道路，努力实现公路发展提档升级，不断强化公路的支撑引领作用。

推进支线铁路和沿边铁路建设。强化支线铁路与矿区、产业园区、物流园区等关键节点的有效衔接，充分发挥支线铁路对干线铁路网的支撑作用，构建更加完善的铁路运输体系。一方面，助力资源的高效运输，推动产业发展；另一方面，加强区域间的互联互通，提升伊吾在区域铁路运输格局中的地位，为经济发展提供有力的铁路运输保障。

（2）园区与外界交通建设

建设园区铁路专用支线，加强与外界铁路运输的有效链接。在通往园区现有公路的基础上，建设一条通往国道的连接道路，道路红线宽*米，路面结构考虑货运重载，并有多条支路与园区相连。条件具备时完成园区铁路专用线和货运中转站建设，构建园区更加完善的铁路和公路运输体系。

（3）园区路网建设

路网结构：采用方格网结构，形成“四横四纵一环”的主要交通骨架。各组团路网自成系统，构成“组团串联、片区纵横”的路网网络。

道路等级：根据使用功能将道路划分为三级，即:主干路、次干路及支路。主干路为园区内各组团之间主要的联系道路，以交通功能为主。次干路系统：是联系主干路之间的辅助交通线路，以承担各功能分区内部的集散交通为主。支路系统：支路作为到达性道路，是进出厂区和承担短距离交通的主要道路，是道路系统的重要组成部分。主干路红线宽*米，次干路红线宽*米，支路红线宽*米。

（4）项目厂内道路建设

项目厂内设置交通道路兼做消防道路，道路呈环形布置。道路横断面形式为城市型，路面结构拟采用水泥混凝土路面。主干道路面宽*米，次干道路面宽*米，支路面宽*米。道路转弯半径根据行驶车辆分别按*米、*米、*米设置。同时项目厂区内应设安全疏散通道，通道口设置安全疏散指示标识。

7.2公辅配套

7.2.1燃气

（1）燃气现状

淖毛湖现有产气企业*家，其中伊吾县园区*家，兵团园区*家，可产荒煤气*亿立方米/年；现有用气企业*家，其中伊吾县园区*家，兵团园区*家，可用荒煤气*亿立方米/年（拟用荒煤气*亿立方米/年）。

伊吾县园区在建产气企业*家，可产荒煤气*亿立方米/年，全部自用。

伊吾县园区拟建产气企业*家，可产荒煤气*亿立方米/年，规划自用*亿立方米/年，外送*亿立方米/年。

表7-1  淖毛湖现有煤化工企业荒煤气情况

| 序号 | 企业名称 | 年产荒煤气量（亿标方） | 已用荒煤气量（亿标方） | 外送荒煤气量（亿标方） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产气企业 |  |  |  |
| 1 | 伊吾县园区已投产产气企业 |  |  |  |
| 1.1 | ******公司 | * | * | *（******公司、******公司） |
| 1.2 | ******公司 | * | * | *（******公司、******公司、******公司、******公司。 拟外销给******公司、******公司） |
| 1.3 | ******公司 | * | * | *（******公司、******公司、******公司） |
| 1.4 | ******公司 | * | * | *（******公司。 拟外销给******公司） |
| 1.5 | ******公司 | * | * | * |
|  | 小计 | * | * | * |
| 2 | 兵团园区已投产产气企业 |  |  |  |
| 2.1 | ******公司 | * | * | * |
| 2.2 | ******公司 | * | * | * |
| 2.3 | ******公司 | * | * | * |
| 2.4 | ******公司 | * | * | * |
| 2.5 | ******公司 | * | * | * |
| 2.6 | ******公司 | * | * | * |
| 2.7 | ******公司 | * | * | * |
|  | 小计 | * | * | * |
| 3 | 伊吾县园区在建产气企业 |  |  |  |
| 3.1 | ******公司 | * | * | * |
| 3.2 | ******公司 | * | * | * |
|  | 小计 | * | * | * |
| 4 | 伊吾县园区在拟建产气企业 |  |  |  |
| 4.1 | ******公司 | * | * | * |
|  | 小计 | * | * | * |
|  | 合计 | * | * | * |

- 镁产业燃气需求按2035年形成年产*万吨镁及镁合金生产能力（包含配套的硅铁生产能力）目标计算，年需荒煤气*亿立方米/年（热值*kcal），其中淖毛湖片区需荒煤气*亿立方米/年，白石湖片区需荒煤气*亿立方米/年，荒煤气分别由******项目和******项目供应，园区统筹协调收储供应和管控，管网和调压站建设由园区规划和建设，或引进相关有资质企业建设和运营，项目单位按需有偿使用。

表7-2  淖毛湖镁产业需求荒煤气分期情况

| 序号 | 片区名称 | 年需荒煤气量 （亿立方米） | 分期需求量（亿立方米/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期 （2027年） | 中期 （2032年） | 远期 （2035年） |
| 1 | 淖毛湖 | * | * | * | * |
| 2 | 白石湖 | * | * | * | * |
|  | 合计 | * | * | * | * |

（3）燃气规划

白石湖片区目前正在建设两个提质煤项目，分别为：******公司******项目和******公司******项目，待这两个提质煤项目投产后可为白石湖片区镁产业提供充足的燃气。同时规划有******项目，落地后可为******集团******项目提供能源保障。

7.2.2给排水

（1）现状水厂及供水管网

淖毛湖水厂位于淖毛湖镇，该工程于2011年7月开工，2012年5月28日已投入试运行。设计规模：淖毛湖镇供水工程近期（2015年）设计规模为*立方米/日，远期（2025年）设计规模为*立方米/日。2013年新增*眼供水井，新增供水能力达到*立方米/日。截止2014年供水管网总长度*公里及供水能力达*立方米/日，年供水能力达到*万立方米/年。

为进一步完善基础设施建设，促进淖毛湖的发展，按照县委、县政府部署，2015年启动淖毛湖水厂供水改扩建工程，内容为新建地表水厂，占地面积*平方米，供水能力达到*吨/日；新建*立方米蓄水池*座、进水车间*座、DN800输水管网*米、*立方减压蓄水池*座及自动化设备安装和机房监控，工程总投资*万元。

2020年，伊吾工业园区（扩区）总体规划水资源论证报告通过审查，规划园区2025年以前供水水源为伊吾河和四道白杨沟地表水，利用伊吾河峡沟水库、四道白杨沟水库向园区供水*万立方米，远期供水水源主要为客水，2025年以后客水量可以保障园区*亿立方米的用水需求。

峡沟水库至淖毛湖镇输水管线起点为淖毛湖干渠渠首，终点为淖毛湖镇自来水厂，管道起点坐标为：北纬*，东经*；管道终点坐标为：北纬*，东经*。

工业园区供水管线起点为淖毛湖镇自来水厂，终点为广汇运煤专线收费站，管道起点地理坐标为：北纬*，东经*；管道终点坐标为：北纬*，东经*。******项目中心坐标为北纬*，东经*。

******项目主管全长*公里，分支管长*公里，供水管径取首段：******分支。

（2）镁产业用水需求

按2035年形成年产100万吨镁及镁合金生产能力（包含配套的硅铁生产能力）目标计算，需新水*万吨/年，其中淖毛湖片区需新水*万吨/年，白石湖片区需新水*万吨/年，由伊吾工业园区统筹规划和协调水源、管网和加压站建设、供水，或引进相关有资质企业建设和运营，项目单位按需有偿使用。园区统筹规划和建设给排水管网，或引进相关有资质企业建设和运营，项目单位按需有偿使用。

表7-3  淖毛湖镁产业需求新水分期情况

| 序号 | 片区名称 | 年需新水量 （万吨） | 分期需求量（万吨/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期 （2027年） | 中期 （2032年） | 远期 （2035年） |
| 1 | 淖毛湖 | * | * | * | * |
| 2 | 白石湖 | * | * | * | * |
|  | 合计 | * | * | * | * |

（3）水厂规划

在规划区南部新建水厂*座，近期供水能力达到*立方米/天，远期供水能力达到*立方米/天。水厂占地面积*公顷，规划*立方米清水池*座，近期建设*座，远期建设*座。

另外在规划园区污水处理厂的北部新建中水厂*座。近期供水能力达到*立方米/天，远期供水能力达到*立方米/天。中水厂占地面积*公顷。规划*立方米清水池*座，近期建设*座，远期建设*座。

（4）消防给水

按照有关消防技术规范的规定，结合园区规划情况，在给水管网上合理布置消防设施，消防给水规划按同一时间内的火灾次数*次，一次灭火用水量为*升/秒。消火栓按规范规定保护半径*米，间距为*米进行布置，按照不大于*米的间距设置消防水鹤。

（5）管网规划

园区设置两套供水系统，一套为新鲜水供水系统，一套为中水供水系统，消防给水与新鲜水共用一套管网，按照不大于120米的间距布置消火栓，规划新鲜水采用环状和枝状网相结合的方式供水，集聚区新鲜水给水主、干管管径*毫米-*毫米；中水采用枝状网形式供水，集聚区中水给水主、干管管径*毫米-*毫米。

7.2.3供电

（1）园区电力现状

*千伏淖毛湖变，变电容量为*台*兆伏安、*台*兆伏安，位于综合【*平方公里（伊吾工业加工区）+*平方公里（淖毛湖煤化工循环经济产业园）】西侧。

*千伏梭梭泉变，现有主变*台，容量为（*）兆伏安，位于综合伊吾工业园东南侧。

*千伏达子泉变电所在综合能源园区的******公司东面约*米处，现有主变容量*台*万千伏安，*千伏进线*回，光热*千伏进线*回，******公司*千伏进线*回；*千伏出线*回，*千伏出线*回。占地约*平方米。

*千伏卓越变电所在综合能源园区西北角约*公里，现有主变*台，容量为（*）兆伏安，*千伏出线*回，*千伏出线*回，*千伏出线*回，占地约*平方米。

（2）变电站建设

按2035年形成年产100万吨镁及镁合金生产能力（包含配套的硅铁生产能力）目标计算，园区用电负荷装机容量可达约*兆瓦，年总用电量约为*亿千瓦时，其中淖毛湖片区装机容量*兆瓦，白石湖片区装机容量*兆瓦。

表7-4  淖毛湖镁产业需求供电分期情况（包含硅铁）

| 序号 | 片区名称 | 装机容量 （MW） | 分期需求量（MW） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期 （2027年） | 中期 （2032年） | 远期 （2035年） |
| 1 | 淖毛湖 | * | * | * | * |
| 2 | 白石湖 | * | * | * | * |
|  | 合计 | * | * | * | * |

目前，伊吾工业园区拥有*座*千伏变电站，分别为淖毛湖变、梭梭泉变，主变*台，变电容量共计*兆伏安。*座变电站完全可以满足现在园区内企业的用电需求。由于镁合金冶炼和深加工循环项目存在大量的一二级负荷，依照规范应当采用双电源供电。另外，根据实际用电情况，镁冶炼和深加工项目耗电量较大，供电可靠性无法得到满足，不能满足园区的发展需要，需在园区内新建高电压等级的变电站，增加高压配网资源。

规划在伊吾工业园区新建*座*kV变电站，首期新建*台*MVA主变，远期*台主变，*kV出线*回，*kV出线*回，并根据企业入驻情况和用电负荷情况，由企业建设若干用户*kV变电站或*kV变电站。

在建的******千伏特高压直流输电工程配套*千伏工程中，三塘湖北、淖毛湖*座*千伏变电站均位于伊吾县境内，预计2025年底建成投运，伊吾将形成覆盖淖毛湖、白石湖工业园区及淖毛湖矿区的*千伏、*千伏骨干网架。

（3）新能源建设

哈密地区绿电资源充沛，哈密风区面积占全疆*，风区90米高度平均风速*米/秒-*米/秒，风功率密度在*-*瓦/平方米，风能资源技术开发量*亿千瓦；光伏年发电小时*小时，技术可开发量*亿千瓦，目前全市电力总装机*万千瓦，其中风电*万千瓦、光伏光热*万千瓦，新能源装机占比达*。2023年，全市发电*亿千瓦时，其中新能源发电*亿千瓦时，占总发电的*。新疆要求新入驻企业年使用绿电比例不低于*，需配套建设科学配置光伏、风能、储能系统的网荷储新能源智慧电网系统。

伊吾县已建成新能源项目*个，装机规模*万千瓦时，其中风电装机规模*万千瓦时、光伏装机规模*万千瓦时、光热装机规模*万千瓦时；新备案新能源装机规模*万千瓦时，其中风电装机规模*万千瓦时、光伏装机规模*万千瓦时、光热*万千瓦时。2024年，伊吾县累计发电量*亿千瓦时，其中新能源发电量*亿千瓦时，占比*。

7.2.4污水处理

（1）污水处理现状

伊吾工业园区污水处理中心位于伊吾县淖毛湖镇东南方向*千米，在工业园区猪场路南侧，占地*平方米，处理工艺为生化+深度+MBR，设计处理规模*立方米/天，分三期建设，一期规模*立方米/天，二期规模*立方米/天，三期规模*立方米/天。处理后的废水达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1标准、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1标准要求后全部回用。目前，一期工程已建成。

（2）污水量预测与处理要求

工业用水中存在以水作为生产原料或者循环冷却使用的情况，部分企业工业污水排放量很小，镁产业工业污水排放系数取*，生活污水排放系数取*，同时道路浇洒和绿化用水不进入污水处理系统，则根据用水量预测，园区最高日污水量约*立方米/天，平均日污水量为*立方米/天，年污水量约*万立方米，其中淖毛湖片区年污水量约*万立方米，白石湖片区年污水量约*万立方米。

表7-5  淖毛湖镁产业需求排水能力分期情况

| 序号 | 片区名称 | 年排水量 （万吨） | 分期排水量（万吨/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期 （2027年） | 中期 （2032年） | 远期 （2035年） |
| 1 | 淖毛湖 | * | * | * | * |
| 2 | 白石湖 | * | * | * | * |
|  | 合计 | * | * | * | * |

各工业企业需将自身污水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入集聚区污水管网。污水厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级A类标准，达到工业回用和绿化用水水质要求。污水厂出水作为中水主要回用于工业和绿化，夏季污水量较大可用于工业、绿化、道路浇洒、降尘，冬季污水量较小全部回用于工业。

（3）污水管网

园区污水集中处理率达到100%，确保出水水质达标率≥95%。污水管道根据地形条件采用重力流布置，污水管道沿道路设置，污水管道管径为*毫米-*毫米。

（4）中水回用

中水回用*立方米/天（损耗大约为*），中水主要回用于工业和绿化，夏季污水量较大可用于工业、绿化、道路浇洒、降尘，冬季污水量较小全部回用于工业。

7.2.5固废填埋场

（1）园区现有固废填埋场

园区现有固废填埋场位于规划区西北约*千米处，2019年12月开工建设，2020年6月建设完成。该填埋场为土石坝封闭的填埋场，建设期填埋场分两期建设，其中一期设计库容*万立方米，分A、B两区，二期为C区，作为预留填埋场。

A区位于场地北侧为蒸发池底泥填埋场，库区面积约*万平方米，容积*万立方米，用于填埋蒸发池清理的底泥和*万立方米蓄水池底泥。2020年7月初，底泥一次性批量进场，2020年7月28日，哈密市生态环境局出具了《******公司〈关于伊吾工业园区（综合能源产业区）一般固体废物填埋场A区关闭封场的备案报告〉的复函》，2020年8月初完成A区的封场工作。

B区为灰渣填埋场（服务期为*年）于2021年7月启运，库区面积约*万平方米，容积*万立方米，主要填埋公司气化炉渣、锅炉渣、粉煤灰及******公司脱硫灰。

（2）固废产量预测

根据规划，园区在2035年将形成年产100万吨镁及镁合金生产能力（包含配套的硅铁生产能力），预计届时排镁还原渣*万吨/年，由于现有填埋场无法满足镁还原渣的填埋需求，因此园区需统一规划和建设镁还原渣填埋场。填埋场设计使用年限*年，总容量约*万吨，规划占地*万平方米。园区需与企业合作推进还原渣的综合利用项目建设，多途径利用，包括矿山修复材料、水泥掺合料、墙地砖等，力争形成循环经济产业链。

表7-6  淖毛湖镁产业固废产量分期情况

| 序号 | 片区名称 | 年固废产生量 （万吨） | 分期需求量（万吨/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期 （2027年） | 中期 （2032年） | 远期 （2035年） |
| 1 | 淖毛湖 | * | * | * | * |
| 2 | 白石湖 | * | * | * | * |
|  | 合计 | * | * | * | * |

7.2.6消防

（1）消防现状

淖毛湖镇辖区有伊吾县胡杨大道消防救援站，建设初期定位为二级消防站，2024年经改扩建，目前已经升级为特勤消防救援站，装备、车辆、硬件设施和消防员人数均已达标。

淖毛湖片区现有企业专职消防队*个（广汇企业专职消防队），配有各类消防车*辆（62米举高喷射消防车*辆，18米举高喷射消防车*辆、12吨水罐消防车*辆、12吨泡沫消防车*辆、干粉泡沫联用消防车*辆），在职的专职消防员*人，可满足各类突发事件应急需要，同时伊吾县于2021年引进第三方（中信海直）直升机航空救援服务。

（2）消防规划

为了满足园区镁冶炼和深加工项目，需在白石湖片区规划建设一座消防站，按照一级城市消防站标准进行建设，总用地面积约*平方米，建筑面积约*平方米，包含综合楼、训练塔和门卫室等配套设施，配有各种消防救援车*辆和*名消防救援人员，以满足镁工业园区的消防救援服务。企业内部成立专门的消防队伍，共同承担园区消防安全。

7.3生产性服务业

7.3.1物流

（1）园区外运输

园区对外运输依托周边公路和铁路。规划实施公路运输、铁路运输和公铁联运的一体化物流运输方式，预计运进物料*万吨，运出物料*万吨。

项目所需要的大部分原料、大部分产品将主要面向哈密周边和国内外市场，其进出厂运输的可能性有：

公路：用于白云石、硅石、产品、辅助材料等运输，近途中等数量原料、产品等的运输。

铁路：用于中、远距离大宗主要原料和产品等的运输。

（2）园区内运输

液体原料、产品由物流仓储区至用户或用户至仓储区采取以管道运输为主，公路运输为辅。

园区内建设公用管廊，输送蒸汽、各种工业气体、液体物料等。各产业功能区之间原料、能源的运输主要通过区内管道运输。

（3）物流管理

采用独资、合资、合作等方式组建物流配送站，引入国际现代物流发展理念，推介现代物流运作模式及国际经验等。鼓励企业加入物流配送业，使物流做到集约化经营。

建立物流信息统一处理中心，服务于区内各企业的化工产品生产，包括原材料进货、加工生产、产品仓储、运输、销售等多个环节。规划物流信息处理中心建于管理服务区内，承担信息流、资金流、物流的整合，以及整个供应链中的各企业间的协同和连接，对整个供应链进行管理（SCM），为企业提供服务。

7.3.2金融

着力加强企业直接融资平台建设。探索设立产业投资基金，为产业发展提供资金支持。充分发挥银行主渠道作用，创新与银行对接方式，主动向银行推荐重点项目，争取银行贷款支持。建立长效的银、企、保对接机制，完善银行、企业网络信息交流平台。加强融资担保平台建设，鼓励建立多层次、多形式的企业贷担保基金和担保机构，提高担保能力，为企业间接工资创造更加便利条件，支持符合条件的企业发行企业债券和上市融资，支持区内非上市股份公司进入证券公司代办股份转让系统进行公开转让，打造非上市高科技公司资本运作平台。

一是加强政府融资平台政策引导。构建政府主导，市场运作、可持续经营的政府融资平台（公司），实现政府、融资平台与金融企业的良性互动。

二是探索多种形式的直接融资方式。包括发行债券融资，尝试资产证券化，推进市政公用事业产业化，以及推行项目融资，采取BOT、TOT筹措建设资金等。

三是利用平台杠杆进行债权间接融资。围绕重大产业项目，以各类投融机构为资金中介，筹措专项建设资金；继续拓宽国家政策性软贷款的融资渠道；研究应用运用选择权贷款等金融产品，进行长期贷款融资；进一步发挥商业银行信贷优势，推行土地抵押贷款、票据业务、出口退税质押、应收账款质押等信贷创新方式，拓宽中短期贷款融资；拓宽杠杆租赁、回租租赁、委托租赁、风险租赁等特种融资业务范围，开展多层次的融资租赁业务，扩大资金筹集渠道。

此外，落实国家首台（套）重大技术装备保险补偿机制和重点新材料首批次应用保险补偿机制，促进先进适用技术装备示范应用。落实好有利于镁冶炼和深加工及综合利用产业发展的税收政策。

7.3.3科技创新

围绕园区建设发展目标，抓好关键技术攻关，加大创新主体、创新平台建设，营造良好创新生态，释放创新创造活力，推动产业链创新链深度融合，打造区域镁产业与相关产业联动创新发展高地。

（1）关键技术攻关工程。加大镁冶炼及精深加工、煤炭资源清洁高效开发利用与耦合替代、兰炭高值化利用、可再生能源多能互补与规模应用、能源互联网关键技术、镁渣综合利用等新技术攻关，推进金属镁冶炼炉扒渣智能机器人、煤电智能工业机器人研发等项目建设。

（2）创新中心建设。围绕镁及合金、提质煤、硅铁等产业领域，建设镁合金新材料（含板材、型材、棒材、锻件、管材等）、洁净煤转换、硅铁等企业研究中心及省级金属镁工程技术研发中心、成果转化中心等。

（3）重点实验室建设。围绕镁资源和能源高值化利用、固废资源综合利用等领域，建设镁合金研发省级重点实验室、大宗固废综合利用省级重点实验室、“飞地”实验室等平台。

（4）科技企业孵化器建设。实施异地孵化器、众创空间孵化器、星创天地、创新育成中心等项目。

（5）创新平台建设。建设园区科技资源统筹中心，建立综合治理智慧应用平台、科技示范园（基地）、创新创业公共平台、产学研用创新平台、中试示范基地、科技成果转化基地、公共中试车间等平台。

（6）创新主体培育。开展产学研合作，革新金属镁、镁合金高效清洁冶炼技术，开展废水废气固废综合利用技术的研发，建设大宗固废综合利用示范基地，培育高新技术企业、科技型中小企业、“单项冠军”企业、“明星”企业、瞪羚企业，打造20家以上科技型企业。

（7）加强人才队伍建设

组织规划和制订实施镁冶炼及深加工、煤化工、铁合金、机电一体化、机器人等产业人才培养计划，加大上述产业职业培训教育力度，加快培养上述产业急需的高层次技术研发、管理、操作、维修等各类人才；吸纳海外镁冶炼及深加工、煤化工、铁合金、机电一体化、机器人等高端人才创新创业。

第八章  重点项目

8.1项目准入条件

8.1.1镁产业准入条件

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，其中鼓励类中“九、有色金属”中“4、新材料：（3）交通运输、高端制造及其他领域。航空航天、海洋工程、数控机床、轨道交通、核工程、新能源、先进医疗装备、环保节能装备等高端制造用轻合金材料等。”“十六、汽车”中“2．轻量化材料应用：镁合金。”

（2）《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类：新建、扩建镁冶炼项目（综合利用项目除外）。

（3）《“十四五”工业绿色发展规划》《工业领域碳达峰实施方案》《工业能效提升行动计划》《有色金属行业碳达峰实施方案》《2024—2025年节能降碳行动方案》等提出，鼓励推广竖罐炼镁技术。

（4）《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》提出，鼓励镁冶炼企业积极研发镁还原渣综合利用技术，利用镁还原渣生产镁渣硅酸盐水泥等建材产品，减少废渣排放。

（5）符合《镁行业规范条件》

表8-1  镁行业规范条件部分内容

| 一、总体要求 | （一）镁矿山、冶炼企业应靠近具有资源、能源优势地区，须符合国家及地方产业政策、矿产资源规划、环保及节能法律法规和政策、矿业法律法规和政策、安全生产法律法规和政策、行业发展规划等要求。 |
| --- | --- |
| 二、质量、工艺和装备 | （三）镁冶炼企业须选择符合要求的白云石资源，采用生产效率高、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好、安全可靠的先进生产工艺系统。须拥有资源综合利用，节能，还原和精炼车间的冶炼尾气余热回收，收尘，二氧化硫、氮氧化物尾气治理等工艺及设备，不得采用国家明令禁止或淘汰的设备、工艺。配备的工艺及设备须满足国家《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规的要求。 |
|  | （四）煅烧系统应采用节能环保型回转窑，以气体为燃料的可控竖窑等先进煅烧设备。配料制球系统应采用自动控制配料，实现机械化操作，物料输送系统全封闭。还原系统应采用蓄热式高温空气燃烧技术还原炉，用能有计量，进料、出渣实现机械化。精炼系统应采用坩埚熔化，用气体燃料；用电炉或煤气保温，连铸机浇注。 |
| 三、能源消耗 | （六）镁企业应建立、实施并保持满足GB/T23331要求的能源管理体系，并鼓励通过能源管理体系第三方认证。能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）的有关要求，鼓励企业建立能源管控中心，所有企业能耗须符合国家相关标准的规定。 |
|  | （七）镁冶炼企业吨镁综合能耗在4.5吨标准煤及以下。 |
|  | （八）禁止用原煤直接加热各种炉窑（部分企业回转窑喷煤粉除外）。 |
| 四、资源综合利用 | （十）镁冶炼企业的吨镁白云石用量在10.5吨及以下，硅铁Si（>75%）用量在1.05吨及以下，新水消耗在10吨及以下。 |
|  | （十一）镁冶炼企业的还原镁回收率应不低于80%、硅利用率不低于75%、粗镁精炼回收率不低于96%。 |
|  | （十二）鼓励镁冶炼企业积极研发镁还原渣综合利用技术，利用镁还原渣生产镁渣硅酸盐水泥等建材产品，镁还原渣综合利用率应不低于70%，减少废渣排放。 |
|  | （十三）提高还原炉、回转窑等主要工序的生产全过程余热利用水平，包括高温烟气的余热等。 |
| 五、环境保护 | （十四）镁矿山、冶炼企业须遵守环境保护相关法律、法规和政策，应建立、实施并保持满足GB/T24001要求的环境管理体系，并鼓励通过环境管理体系第三方认证。 |
|  | （十八）固废不具备资源化条件的企业应设有专用的废渣堆存处置场地，并符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物的产生、收集、贮存、运输及处置应严格执行危险废物相关管理规定。 |
|  | （十九）厂内噪声符合国家或地方相关排放标准要求。采用低噪音设备和设置隔声屏障等进行噪声治理。 |
|  | （二十）推行清洁生产，降低产污强度，镁生产企业应依法定期实施清洁生产审核，并通过评估验收。 |

（6）根据《工业硅和镁单位产品能源消耗限额》（GB21347-2023）中的要求，工业硅和镁单位产品能源消耗限额等级分为3级，新建企业，其产品单位能耗限额准入值应满足表1中的1级要求。

表8-2  工业硅和镁单位产品能源消耗限额等级

| 指标名称 | 能耗限额等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 镁产品单位综合能耗（千克标准煤每吨） | ≤3500 | ≤4000 | ≤5000 |
| 注：主还原剂表示其用量高于全部还原剂用量的50%。 |  |  |  |

8.1.2硅铁准入条件

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，其中限制类中“六、钢铁”中“2．铁合金、铸造生铁用步进式烧结机，180平方米以下带式烧结机（铁合金烧结机、铸造用生铁烧结机除外）”、“12．球团竖炉、单机120万吨/年以下的球团设备（铁合金、铸造用生铁球团除外）”“18．2×2.5万千伏安（总容量5.0万千伏安）及以下普通铁合金矿热电炉；2×2.5万千伏安（总容量5.0万千伏安）以上，没有明确固废及危废处理工艺及设施的新建、扩建铁合金电炉（含所有矿热电炉及精炼电炉）”；淘汰类“（五）钢铁”中“5．用于熔化废钢的工频和中频感应炉（根据法律法规和国家取缔“地条钢”有关要求淘汰）”“6．30吨及以下炼钢转炉（不含铁合金转炉）（河北省40吨及以下炼钢转炉），30吨及以下炼钢电弧炉（不含机械铸造，高温合金、精密合金等特殊合金材料用电弧炉），化铁炼钢”“10．12500千伏安以下普通铁合金矿热电炉（2025年12月31日），3000千伏安以下铁合金半封闭直流电炉、铁合金精炼电炉（钨铁、钒铁等特殊品种的电炉除外）。”

（2）《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》中“铁合金行业节能降碳改造升级实施指南”要求：“新（改、扩）建硅铁、工业硅矿热炉须采用矮烟罩半封闭型，锰硅合金、高碳锰铁、高碳铬铁、镍铁矿热炉采用全封闭型，容量≥25000千伏安，同步配套余热发电和煤气综合利用设施。

（3）《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，要求“对于产能已经饱和的行业，主要用能产品设备能效原则上应达到先进水平”“先进水平不低于现行能效1级，是当前相关产品设备所能达到的先进能效水平”。

表8-3  铁合金生产企业单位产品能耗限额等级

| 产品 种类 | 能耗限额等级 |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 |  | 2级 |  | 3级 |  |  |  |
|  | 单位产品冶炼电耗kW.h/t | 单位产品综合能耗kgce/t | 单位产品冶炼电耗kW.h/t | 单位产品综合能耗kgce/t | 单位产品冶炼电耗kW.h/t | 单位产品综合能耗kgce/t | 入炉矿基准品位 |  |
| 硅铁 | ≤8050 | ≤1700 | ≤8300 | ≤1770 | ≤8400 | ≤1840 | SiO298% |  |

（4）《铁合金行业准入条件》（2015年修订）

表8-4  《铁合金行业准入条件》（2015年修订）部分要求

| 《铁合金行业准入条件》（2015年修订）要求（仅节选与本项目相关的条款） |  |
| --- | --- |
| 生产布局 | （一）新（改、扩）建铁合金、电解金属锰项目须符合国家和省（区、)功能区规划、区域规划、行业发展规划、城市建设发展规划、城市环境总体规划、土地利用规划、节能减排规划、环境保护和污染防治规划等规划要求。 （二）铁合金、电解金属锰项目建设应根据当地资源、能源状况，以及环境容量和市场需求情况，落实新建产能与淘汰产能等量或减量置换。 （三）新（改、扩）建铁合金、电解金属锰生产企业须布设在工业园区内依法设立的自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林地质公园、湿地公园等保护地，以及饮用水保护区、生态功能保护区等特殊保护区不得建设铁合金、电解金属锰生产企业。 （四）铁合金、电解金属锰生产企业卫生防护距离应符合有关国家标准或规范要求。 |
| 工艺与装备 | （一）主体工艺装备 1.新（改、扩）建硅铁、工业硅矿热炉须采用矮烟罩半封闭型，锰硅合金、高碳锰铁、高碳铬铁、镍铁矿热炉采用全封闭型，容量≥25000千伏安，配套余热和煤气综合利用设施。 2.新（改、扩）建电解金属锰单条生产线（1台变压器）规模须达到10000吨及以上，单个厂区生产规模达到30000吨／年及以上。化合槽有效容积＞250立方米，配备酸雾吸收装置。 （二）环保、安全、综合利用设施 1.铁合金生产原料加工处理须配套破碎、筛分、干燥、球团或烧结、预还原系统，原料场要采用料棚、料仓等贮料方式，减少粉尘无组织排放，配料和上料采用自动化控制的操作系统。原料加工处理、配料、上料等粉尘产生部位，配备除尘回收处理装置。 2.铁合金矿热炉须配套机械化加料或加料捣炉机操作系统，炉前配套机械化出铁出渣系统。配备干法布袋除尘或其它先进的调气净化除尘装置。 3.铁合金生产企业须同步建设炉渣、烟尘固体废弃物回收利用设施。 7.新（改、扩）建铁合金、电解金属锰项目污染防治、安全生产设施必须有主体工程，同时设计、同时施工、同时投产使用。 |

（5）《工业用水定额：铁合金》（水节约〔2021〕264号）要求，硅铁用水先进值1.2吨/吨硅铁。

8.2重点项目清单

伊吾县镁产业发展相关谋划项目22项，包括加工类10项、资源综合利用类2项、技术攻关类5项、生产性服务业5项。

表8-5  伊吾县镁产业规划重点项目清单

| 序号 | 类别 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加工类 | ******公司******项目 |
| 2 | 加工类 | ******公司******项目 |
| 3 | 加工类 | ******公司******项目 |
| 4 | 加工类 | ******项目（含配套硅铁生产） |
| 5 | 加工类 | ******项目 |
| 6 | 加工类 | ******项目 |
| 7 | 加工类 | ******项目 |
| 8 | 加工类 | ******项目 |
| 9 | 加工类 | ******项目 |
| 10 | 加工类 | ******项目 |
| 11 | 资源综合利用 | ******项目 |
| 12 | 资源综合利用 | ******项目 |
| 13 | 技术攻关类 | ******研究 |
| 14 | 技术攻关类 | ******研究 |
| 15 | 技术攻关类 | ******研发 |
| 16 | 技术攻关类 | ******研究 |
| 17 | 技术攻关类 | ******研究 |
| 18 | 生产性服务业 | ****** |
| 19 | 生产性服务业 | ****** |
| 20 | 生产性服务业 | ****** |
| 21 | 生产性服务业 | ****** |
| 22 | 生产性服务业 | ****** |

第九章  推进措施

9.1强化规划实施

加强协同和上下联动，抓好相关工作落实。加强县园区建设、应急与安全、环境生态等工作与本规划的衔接，将规划主要内容和重大工程纳入地区重点工作安排。成立专项工作组，统筹资源分配，加强政策优惠、产业引入、企业合作、基础设施建设等方面的综合协调力度，积极促进各方面联动，解决项目推进过程中的各项问题。行业组织充分发挥连接企业与政府的桥梁作用，及时反馈规划实施问题和建议。

9.2优化营商环境

用好服务品牌，深入推进“放管服”改革，全力打造全事项、全流程、全覆盖、全场景的政务综合性服务平台，吸引更多相关产业技术、人才等要素资源互动耦合，全面促进镁产业创新发展。加大招商引资工作力度，对重点企业和重大项目采取一事一议、一企一策，促进龙头企业培育和重大项目落地。

9.3完善配套支撑

以镁产业发展引领带动配套设施建设，加快园区配套设施及贸易物流畅通内外循环提档升级，建立“一园一清单”，补齐配套设施短板，优先配置镁企业生产需要的供电、供水、供气能力。建立煤气收集供销平台，收集伊吾县煤化工产生的余量煤气，减少能源浪费，并统一处理，供给镁产业企业，保障能源稳定。强化新能源保障，优化镁产业用能结构，尽量提高绿电占比。以市场为中枢构建平台生态体系，集聚生产、流通和服务资源并优化配置，健全镁产品交易市场体系。

9.4健全人才保障

围绕镁产业转型升级需要，引导高校优化学科专业布局，以高层次和高技能人才队伍建设为重点，坚持专业人才培养与高端人才引进相结合，切实加强科技人才队伍建设，支持相关职业院校等开展产教融合培养产业技能人才，打造高素质镁产业工人队伍。根据需要，建立专业人才需求数据库，以平台和项目为依托，加大人才培养、选拔和引进力度，加强急需紧缺工程师和技术技能人才培养，实施职业教育提质培优计划，加大海外高层次团队、人才引进和服务保障力度。