伊吾县落实农民工工资支付保障五项制度

工作方案

（征求意见稿）

为全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，规范工程建设领域用工管理，从源头上预防和解决拖欠农民工工资问题，切实维护农民工合法权益，结合我县实际，制定本工作方案。

一、总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院关于治理欠薪工作的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，以“农民工实名制管理、工资专用账户、工资保证金、总包代发工资、维权信息公示”五项核心制度（以下简称“五项制度”）为抓手，强化部门联动、动态监管、源头治理，构建“覆盖全面、责任清晰、监管有力、处置高效”的农民工工资支付保障体系，确保全县工程建设领域农民工工资按时足额支付，为推动伊吾县经济社会高质量发展提供坚实保障。

（二）工作目标

2026年起，全县新建、续建工程建设项目五项制度覆盖率达100%，农民工工资专用账户资金拨付率、工资保证金缴存率、总包代发工资率均实现动态达标；重大欠薪群体性事件“零发生”，切实维护农民工合法权益和社会和谐稳定。

二、重点任务

（一）农民工实名制管理制度

用工单位依法与农民工签订书面劳动合同（含非全日制用工），合同签订率100%。施工总承包企业在项目现场设立持证上岗的劳资专管员（持证上岗率100%），于农民工进场10日内完成身份证、考勤、工资支付等实名制信息采集，按项目1‰缴纳工伤保险且参保人数与实名制花名册一致，实现先参保、再开工。通过“新疆农民工工资支付监控预警平台”（以下简称“监控平台”）建立动态监管台账，人员变动24小时内更新。各行业主管部门每月25日前依托监控平台核查本行业项目实名制数据上传及工伤保险缴纳情况。

责任单位：县人社局、县住建局、县交通局、县水利局、县发改委（行业主管部门）、各施工总承包单位

（二）农民工工资专用账户管理制度

工程建设项目开工前（施工许可证或施工合同签订20个工作日内、农民工未入场前），施工总承包单位在哈密市合规银行按项目开设农民工工资专用账户并向人社部门备案，未备案严禁进场施工。业主单位签订施工合同后提供不低于合同价款10%的工程款支付担保，按月按合同及施工进度将占工程款15%-30%的人工费用拨付至专用账户。开户银行按月向人社部门报告账户收支明细、异常预警等情况。

责任单位：县人社局、县财政局、县住建局、县交通局、县水利局、县发改委（行业主管部门）、建设单位、开户银行、施工总承包单位

（三）农民工工资保证金缴存制度

施工总承包单位自取得施工许可证（或签订施工合同）20个工作日内，到人社部门核定保证金缴存比例及金额，在经办银行开立专门账户存储并于3个工作日内将存储信息上传监控平台；工资保证金可采用不可撤销见索即付银行保函（人员进场后严禁采用）。人社部门按属地管理原则每季度核查保证金缴存情况。

责任单位：县人社局、县住建局、县交通局、县水利局、县发改委（行业主管部门）、施工总承包单位、经办银行

（四）施工总承包单位代发工资制度

施工单位每月20日前考核农民工工作量、编制经本人签字确认的工资支付表，与工程进度、考勤记录一并提交总包单位审核并上传新薪通平台；总包单位每月25日前通过专用账户将工资直接支付至农民工本人银行卡。政府项目、国企项目按月发放，社会投资类项目参照执行。开户银行实时监督工资发放（发放失败24小时内预警），每月5日前向人社部门备案发放明细。

责任单位：县人社局、县财政局、县住建局、县交通局、县水利局、县发改委（行业主管部门）、用工单位、施工总承包单位、开户银行

（五）维权信息公示制度

施工总承包单位于项目开工前3个工作日内，在施工驻地办公区主出入口、农民工生活区等至少2处醒目位置，设立不小于1.2m×1.6m的耐用材质维权信息公示牌，将公示情况（含照片、内容）上传监控平台。公示牌明确项目基本信息、伊吾县月最低工资标准（2025年1750元）、行业主管部门及劳动保障监察部门联系方式（县劳动保障监察：0902-6721737）、建设及总包单位联络信息，按月公示农民工工资及考勤情况。

责任单位：县人社局、县住建局、县交通局、县水利局、县发改委（行业主管部门）、施工总承包单位

三、组织保障与部门联动机制

构建“县级统筹、行业主抓、部门协同、属地落实”的工作体系，整合各方资源压实工作责任，通过四项核心机制实现五项制度全流程闭环管理，各机制明确责任部门及具体工作要求。

（一）项目台账动态管理机制

1.行业主管部门（发改委、住建、交通、水利）对本行业新建、续建项目实现台账全覆盖，逐一登记项目名称、监管单位、参建主体、劳资专管员、工资保证金、专用账户、工期、工伤保险参保等信息，每月5日前将台账推送县人社局汇总，同步上传监控平台且每周至少1次动态更新。

2.自然资源、生态环境等部门在非本县审批项目（如跨区域项目）前期手续办理时落实首接首报责任，3个工作日内向县人社局推送项目清单。

牵头单位：县发改委；配合单位：县住建局、县交通局、县水利局、县自然资源局、县生态环境局、县人社局、各乡（镇）人民政府

（二）信息互通与动态预警机制

1.各行业主管部门依托监控平台，对项目用工实名制、合同签订率、每日考勤、专用账户及保证金资金流水、工资发放记录等信息实时监控预警，预警响应时限不超过24小时，实现“用工、考勤、核算、支付”全过程监管。

2.各行业主管部门每月25日前向县人社局报送在建项目信息登记、制度落实及欠薪隐患研判情况（含风险等级、整改措施）；县人社局每月15日前梳理全县制度落实及欠薪线索核处情况，同步通报各相关部门。

牵头单位：县人社局；配合单位：县住建局、县交通局、县水利局、县发改委（行业主管部门）

（三）部门协同联动处置机制

1.日常联动：针对各单位在日常监督检查中发生的问题，由各单位及时向县就业促进和劳动关系办公室报备，并组织各单位开展日常联合检查，督促业主及施工单位落实五项制度，并及时将检查情况上报县人社局。

2.节点联动：元旦、春节、古尔邦节等重要时间节点，由县人社局统筹，整合住建、发改委、交通、公安、法院、应急等部门力量集中办公（办公地点设在县人社局），联合开展欠薪排查与处置工作。

3.应急联动：重大欠薪事件由县人社局第一时间统筹协调，相关部门配合处置，响应时限不超过4小时；各相关部门共同开展欠薪形势研判，统筹解决联动过程中发现的共性、突出问题。

4.惩戒联动：由县住建局、县发改委牵头，县人社局配合，对欠薪问题频发多发的施工单位建立“预警名单”，联合通报并上报上级主管部门，依法限制其在县域内参与政府采购、招投标等活动。

牵头单位：县人社局；配合单位：县住建局、县交通局、县水利局、县发改委、县公安局、县法院、县应急管理局

（四）履职尽责分工落实机制

1.县人社局

负责全县农民工工资支付保障工作综合协调、政策解读、业务培训（每年组织专题培训不少于4次）；组织开展监督检查和随机抽查；受理、转办欠薪线索（线索办结率≥98%），督办重大欠薪案件；建立覆盖100%在建项目企业的用人单位工资支付信用数据库，统筹推进信用联合惩戒；每季度组织召开1次领导小组会议，通报“五项制度”落实情况。

2.各行业主管部门

住建局：聚焦建筑领域“审批-施工-验收”全环节，将五项制度材料（专用账户备案、保证金缴存凭证、维权公示承诺等）作为施工许可“必收件”（缺项不予受理），竣工备案必须查验县人社局出具的“无欠薪证明”，未取得证明的不予备案。

发改委：负责梳理提供年度项目清单，常态化开展项目调度工作，及时将项目调度进展情况报送县人社局。

财政局：负责政府投资类工程项目资金统筹管理，严格按照施工合同约定及施工进度，按月足额将人工费用拨付至项目农民工工资专用账户；对政府项目资金拨付环节进行监管，核查人工费用拨付比例及到账情况，未按要求足额拨付的暂停相关项目资金拨付。

交通运输局、水利局：开工前审核五项制度实施方案（含实名制管理细则、代发工资流程等），复工时核验总施工单位出具的“欠薪清零证明”，每季度开展专项检查（100%覆盖本行业项目），重点核查工资专用账户资金流向与工程进度匹配度。

自然资源局、农业农村局、环保局：在用地审批、涉农项目验收、环保验收等环节，将五项制度落实情况纳入审核内容，未落实的暂缓相关手续办理（暂缓期不超过5个工作日）。

3.施工总承包单位

履行工资支付主体责任，具体落地落实五项制度；建立实名制管理、工资核算、考勤统计等内部管理制度并报行业主管部门备案；配备专职劳资专管员，管理好项目建设及劳务分包，每月核对考勤，审核工资表，按时足额代发农民工工资，做好离场农民工的信息确认，严禁层层转包，非法分包，主动配合各类监督检查和问题整改工作，因工程项目转包拖欠农民工工资的由施工总包单位现行清偿，再依法进行追责。

4.建设单位（项目业主）

建立保障农民工工资调解协调机制和工资拖欠预防机制，履行工资支付首要责任，按合同约定及时足额将人工费用拨付至专用账户；每月至少2次现场检查、1次自查，督促施工总承包单位落实五项制度，发现农民工欠薪案件应告知施工总承包单位及时处理。

5.其他相关单位

县法院、县公安局负责依法处置拒不支付劳动报酬等违法犯罪行为；开户银行、经办银行按要求做好专用账户、工资保证金账户管理，及时反馈资金流水、异常预警等信息。

四、监督检查与问责机制

整合建设单位自查、行业主管部门监管、人社部门牵头督查各环节要求，构建“自查自纠、行业监管、联合督查、闭环问责”的四级监督检查体系，杜绝重复检查，提升监管效能。

（一）建设单位自查自纠

建设单位每月25日前开展1次五项制度落实专项自查，重点核查总包单位实名制台账、专用账户流水、保证金缴存凭证、工资发放记录、维权公示牌，以及近3个月工资支付凭证、电子与纸质考勤比对情况。建立自查台账（含问题描述、整改措施、责任人），对发现问题当场督促整改（整改时限≤3个工作日），整改影像资料保存2年备查，每月30日前将自查及整改结果报行业主管部门备案。

（二）行业主管部门日常监管

各行业主管部门按“管行业必须管欠薪”原则，对管辖项目实行“半月一巡查、一月一通报、一季度一专项检查”。

1.每半月开展1次现场巡查，明确一名项目1名监管责任人，建立项目监管台账（含项目名称、巡查时间、问题清单、整改状态），每月5日前通报上月监管情况，电子台账同步上报县人社局。

2.将五项制度落实情况作为项目立项、施工许可、开工、施工、竣工等全环节核心审核内容，未提供专用账户备案、保证金缴存、维权公示承诺等材料的，缺项一律不予通过，续建项目有欠薪问题未处理的一律不得复工。

3.每季度开展1次专项检查，100%覆盖本行业在建项目，检查结果10日内报县人社局（含问题项目清单、处理意见）；对五项制度未落实、未按项目缴纳工伤保险等问题，当场下达《停工整改通知书》（停工期间不计入工期）。

4.对未按规定发放农民工工资的施工单位，约谈其负责人并责令立即整改；未整改或整改不积极的，及时上报县人社局统筹处置，由县人社局协调相关部门责令停工并依法处罚。对行业主管部门工作人员不履职尽责的，由县人社局移交纪委监委。

（三）人社部门牵头联合督查

县人社局牵头，住建、交通、水利、公安、法院等部门参与，开展常态化联合督查+精准化随机抽查+全流程审批倒查，实现监管无死角。

1.全年组织联合督查不少于12次（每月至少1次），重点核查制度落实难点、欠薪高发领域（如房地产、交通工程）。

2.每季度按不低于20%的比例，对行业主管部门监管项目开展随机抽查；每月随机抽取40%项目开展“审批痕迹倒查”，核查施工许可等审批环节是否真实核验五项制度材料。

3.规范欠薪线索处置，对12345热线、网络留言、现场投诉等线索核实后3个工作日内转至对应行业主管部门，明确办结时限：一般案件（涉及金额≤10万元）3天、疑难案件（10万元＜金额≤50万元）5天、重大疑难案件（金额＞50万元或涉及人数≥10人）7天，每日电话跟进整改进度，关键节点现场督导。

4.对施工总承包单位挪用专用账户资金、账户未备案、未按规定缴存保证金/提供保函、未落实维权公示等问题，牵头行业主管部门责令其5个工作日内整改；逾期不改的，责令停工并处罚款5-10万元；情节严重的（累计挪用资金超50万元、导致工资未发放、引发群体性事件等），依法限制承接新工程、降低或吊销资质。

（四）闭环通报与严肃问责

1.对施工/建设单位：县人社局对行业主管部门核查合格的单位进行抽查，发现五项制度未落实或落实不到位的，直接通报对应行业主管部门，责令其3个工作日内督促整改并提交书面整改报告，县人社局对整改情况100%复核。对未落实五项制度的单位，纳入失信联合惩戒对象名单（推送至全国信用信息共享平台），在融资贷款、市场准入等方面依法限制3年；涉嫌拒不支付劳动报酬罪的，由县公安局立案侦查，县法院依法审理判决。

2.对行业主管部门：季度内被通报问题项目数≥5个的，由县人社局进行全县通报；年内累计2次被通报的，由县政府分管领导约谈部门主要负责人（约谈纪要抄送县纪委监委）；因监管失职导致欠薪投诉多发频发的，移交纪检监察机关追责问责。

3.司法协同问责：县法院对拒不支付劳动报酬等违法犯罪案件开通快立、快审、快执绿色通道，依法及时审理判决、强化执行力度，保障农民工工资兑付；对纳入失信联合惩戒的单位，依法配合实施信用惩戒措施。