伊吾县林业和草原发展“十四五”（2021-2025）规划

伊吾县人民政府

二〇二二年九月

目录

第一章  林业和草原生态建设“十三五”简要回顾	1

第一节 林草业发展现状	1

第二节 取得的主要成就	2

第三节 积累的主要经验	7

第四节 存在的主要问题	9

第五节 面临的新形势和新使命	11

第二章  “十四五”林草业发展总体思路	16

第一节  指导思想	16

第二节  基本原则	17

第三节  规划目标	20

第三章  发展布局	23

第四章  重点任务	24

第一节  推进国土绿化，构建林草业生态功能体系	25

第二节  全面落实东天山生态保护修复工作	25

第三节  强化保护管理，巩固建设成果	26

第四节  以生态修复为主，做好生态环境综合治理	28

第五节  全方位做好林业和草原有害生物防控体系建设	29

第六节  积极推进林果业提质增效项目建设	30

第七节  增进绿色惠民，共享发展成果	31

第八节  坚持科技兴林、兴草，提高建设质量	32

第九节  发展生态公共服务，繁荣生态文化	33

第十节  全面保护野生动植物	34

第五章  林业草原重点工程项目	34

第一节  森林和湿地保护与修复	35

第二节  草原保护与修复	35

第三节  林业和草原融合发展	36

第四节  林草产业发展	37

第五节 林草业发展工程经费估算	37

第六章  保障措施	40

第一节  组织保障	40

第二节  制度保障	41

第三节  资金保障	41

第四节  科技保障	42

第五节  宣传保障	42

第七章  环境影响评价	44

第一节 林草业建设项目对环境的影响	44

第二节 环境保护措施	46

第三节 环境影响评价	48

附表	49

附表1：伊吾县林草业“十四五”规划“森林和湿地保护与修复”项目汇总表	49

附表2：伊吾县林草业“十四五”规划“草原保护与修复”项目汇总表	50

附表3：伊吾县林草业“十四五”规划“林业和草原融合发展”项目汇总表	51

附表4：伊吾县林草业“十四五”规划“林草产业发展”项目汇总表	52

附表6：伊吾县林草业“十四五”规划建设项目投资汇总表	53

# 第一章  林业和草原生态建设“十三五”简要回顾

## 第一节 林草业发展现状

伊吾县处于新疆东北部的蒙新高原上，呈几何梯型状，北窄南宽，其地势南高北低，构成三山夹两盆的地形。国土总面积19519.1平方千米。是典型的大陆性干旱气候，降水量小，蒸发能力大，生态环境较恶劣。

党的十八大以来，习近平从生态文明建设的整体视野提出“山水林田湖草是生命共同体”的论断，强调“统筹山水林田湖草系统治理”“全方位、全地域、全过程开展生态文明建设”。近年来，伊吾县委、县政府牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念，把生态文明建设摆在突出位置，尊重自然、顺应自然、保护自然，让子孙后代永享绿水青山。经过长期的生态文明建设，伊吾县生态环境持续改善，基本摆脱了生态环境恶化、治理，再恶化、再治理的恶性循环，实现了生态状况由严重恶化到整体遏制、局部好转的历史性转变。截至“十三五”末，伊吾县林业用地面积为423.93万亩，其中：森林面积为302.62万亩（天然林面积297.25万亩，人工林面积5.37万亩）。目前，森林覆被率达到6.55%，较2015年的提高了3.78个百分点；森林总蓄积量27.10万立方米，较2015年的20.52万立方米增长24.28%。伊吾县天然草原总面积837.45万亩,“十三五”末全县共落实草原生态补助奖励总面积747.67万亩，其中：禁牧草原305万亩（都属于一般性禁牧区）；实施草畜平衡管理442.67万亩。每年发放补助奖励资金2936.68万元，涉及牧民3609户9957人。

在伊吾县委、县政府的坚强领导下，在自治区林业和草原局和哈密市林业和草原局的大力支持下，我局积极构建林草资源保护发展长效机制，将林草资源保护与修复职责扛在肩上、记在心上，抓在手上，明确目标、细化任务、强化措施、落实责任。通过不懈努力，“十三五”期间人工造林面积，人工草地面积持续增长，森林覆盖度和草原综合植被覆盖度不断提高，荒漠化和沙化土地面积持续减少，生态状况步入良性循环。

## 第二节 取得的主要成就

“十三五”时期是我国全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标的第一个百年奋斗目标的决胜阶段，也是全面推进林业改革发展的关键时期。在县委、县政府的高度重视和正确领导下，全县林草事业站在新的起点，迎来了黄金发展期。各级林业草原主管部门认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面建成小康社会奋斗目标，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，准确把握林业和草原的新形势新任务，切实增强加快林业、草原改革发展、维护生态安全的责任感使命感紧迫感，着力推进国土绿化，着力提高林草业质量，着力开展绿色城市建设，加快推进林业现代化建设。始终坚持走生态立县、绿色发展之路，打出一系列推进林业草原生态环境保护和美丽伊吾建设的“组合拳”，林业资源面积持续增加，土地沙化得到有效治理，基本农田得到长效保护，生态环境得到稳步改善，以兴林富民、改善民生为出发点和落脚点，全面深化林业改革，转变林业发展方式，开启了建设绿色伊吾、美丽伊吾、富裕伊吾的新篇章。五年来，林业各项工作稳步发展，成效显著，形成了生态建设深入推进、资源总量持续增长、林果产业健康发展、惠民效益日渐增强的发展格局，林业发展活力显著增强，林业综合效益稳步提升，实现了生态、经济、民生的共赢，有力助推了美丽伊吾建设，为推进生态文明建设奠定了良好的基础。

一、生态建设稳步发展

1.以巩固造林绿化成果为重心，强力推进林业生态建设

根据自治区“新型工业化、农牧业现代化和新型城镇化”建设要求，“十三五”期间将造林生产的重心全面转向以生态林建设为主，围绕国家“三北五期”重点防护林工程、退耕还林还草工程、营造防风固沙林、农田牧场防护林和新农村绿化五项重点工作，加大重点风沙源区的固沙造林治理力度，使沙化土地得到有效治理，生态环境明显改善。

2.以退耕还林还草工程为契机，带动全县林业和草原生态发展

“十三五”期间，退耕还林工程建设实施情况良好，对改善区域生态环境、促进农业产业结构调整、增加农民收入和推动生态建设起到了显著作用。现已完成新一轮退耕还林工程建设任务1.2万亩,面积保存率100.00％；完成退耕还草工程建设任务0.65万亩，兑现新一轮退耕还草补助资金300万元。

二、森林草原资源得到有效保护

“十三五”期间，把现有林地的保护放在林业建设的首要地位，强化了森林资源的保护。

1.强化天然林管护力度

天然林得到有效管护，纳入中央财政森林生态效益补偿的国家级公益林面积81.82万亩。建立县级国家公益林管护站3个，加大了平原天然荒漠林植被资源的监护力度，使国家级公益林得到休养生息。

2.实施草原生态奖补机制，将区域内天然草原实施禁牧和草畜平衡全覆盖管理

对辖区内305万亩天然草原采取禁牧措施，443万亩天然草原实行草畜平衡管理。

3.推进湿地保护工作进程

“十三五”期间，对管辖范围内的湿地资源进行了调查，摸清了分布情况。重点加强了伊吾河流域、幻彩湖、喀尔里克湿地保护和修复工作，开展了湿地保护与修复宣传教育和保护建设工作。

4.启动国家级沙漠公园规划项目，“十三五”期间，遵循“保护优先、科学规划、合理利用、持续发展”的基本原则，以保护荒漠生态系统和生态功能为核心，合理利用自然与人文景观资源，在促进防沙治沙和维护生态服务功能的基础上，开展生态保护及植被恢复、科研监测、宣传教育、生态旅游等活动，有效改善区域内生态状况，大力推进了防沙治沙工作。

5.强化防护林体系建设，率先启动农田防护林管护工程

进一步创新防护林管护新模式，在全疆率先启动了农田防护林管护工程，各区县分别成立造林公司和造林管护中心，加强对县内2.42万亩的农田防护林的抚育管护，进行浇水、修枝、除草、病虫害防治等，规范农田防护林管护标准，稳步提高农田防护林防护效益，有力保证了护路林的良好生长，既产生了生态效益又起到了绿化美观效果，有力促进了生态文明建设。

6.依法严格保护野生动植物资源维护生态安全

一是全面落实了森林草原防火目标管理责任。坚持“预防为主、积极消灭”的方针，按照“谁辖区，谁管理，谁负责”的原则，将护林防火责任分解落实到具体单位、具体人员、具体事项，加大森林草原防火、野生动物保护及防灾减灾宣传与林区巡护、安全隐患排查工作力度。加强日常森林防火卫星监测，建立监测台帐，增强火险监测预警能力，加大野生动植物保护巡护，区域内实现天然林69年、平原荒漠林27年无森林火灾。

二是森林公安机关始终保持高压严打态势，不断加大对辖区重点区域的巡查力度，重拳出击、防治结合，不断增强区域防控能力，有效打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪。维护了林区社会治安稳定，确保了辖区内森林及野生动植物资源的安全。

7.有害生物防控措施到位，工作成效显著

不断加强林业有害生物防控体系建设，认真贯彻落实“预防为主、科学防控、依法治理、促进健康”的防治方针，加强林业有害生物监测、预报、检疫与防治。制定并下发《伊吾县林业有害生物防控体实施方案》，不断加强林果有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和支撑保障体系建设，进一步完善4个自治区级监测点，构筑起覆盖区域的县、乡综合防控网络，增强了基层防控能力。

8.生态扶贫成效显著

三、林果业健康发展，促进果农增收效果明显

随着区域林果产业规模化建设基地的发展壮大，伊吾县近年来全面推动林果业科技示范园、标准园建设，加强林果灾害防控体系建设，推进林果基地提质增效发展，林果基地综合生产能力得到较大程度的提升。截止2020年，全县特色林果种植总面积3.3万亩，林果产量6767吨，其中葡萄产量6581吨、杏产量107吨、苹果产量79吨；实现林果产值4082万元，其中苹果林果产值79万元、葡萄林果产值3949万元、杏林果产值54万元。林果业种植成为了老百姓增收致富的新途径，在促进林果产业发展和带动农民增收致富方面发挥了明显作用。

四、林业改革稳步推进，发展活力不断增强

坚持积极、稳妥推进集体林权制度主体改革，全面完成了集体林地登记确权颁证工作，基本实现“山定权、树定根、人定心”的改革目标。

五、林业基础设施不断完善，保障服务能力得到加强

截止2020年，以伊吾县配套建设基层林业工作站6个、国家级公益林管站3个，森林病虫中心测报点4个。全县森林火灾预防和扑救能力、林业有害生物预测预报和防治能力，林业科技、执法、信息网络和生态环境监测体系建设等得到进一步加强，森林火灾损失率控制在0.1‰以内，有害生物成灾率控制在3‰以内，破坏森林和野生动物违法行为得到有效控制。

## 第三节 积累的主要经验

“十三五”期间，伊吾县坚持依法治林、科教兴林、人才强林，着力实施天然林资源保护、退耕还林、自然保护区建设工程，狠抓山杏、苹果等特色林果业、生态旅游等特色林业，防沙治沙绿色生态工程主要建设任务及目标圆满完成，各项林业事业取得了巨大成就，为“十四五”时期林业发展奠定了坚实的基础。

一、坚持把建设良好生态环境作为林业发展的重要使命

“十三五””期间，各级党委、政府把生态保护和建设摆在重要议事日程，正确处理经济建设和生态建设的关系，把造林绿化作为建设“美丽伊吾”的具体行动，自觉承担绿色责任。全县以“创绿”、“创森”为契机，立足实际，因地制宜，适地适树，精心组织实施林业生态建设工程，深入推进全民义务植树和重点区域绿化。目前，全县森林覆被率达到6.55%，较2015年的增加了3.78个百分点，人居环境得到显著改善。

二、坚持把发展林业产业作为林业发展的内生动力

“十三五”以来，在“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念指引下，伊吾县按照“稳定面积、提高品质、做强产业、增加效益”的总体要求，积极实施“品质农业、品牌伊吾”战略目标，加快转变林果业发展方式，深化产业供给侧结构性改革，围绕苹果、山杏、沙棘等特色林果，不断突出特色，树立形象、打造品牌，提升影响力和知名度，促进伊吾林果向更广区域、更大市场、更高层次、更新目标迈进。目前，伊吾县已初步形成以生产基地为基础，以市场为导向，以品牌为引领，以精深加工为带动，多种形式并存的林果产业发展新格局。

三、坚持把改善民生作为林草业发展的重要职责

按照让生态建设和保护者有效益、得实惠的原则，在认真落实国家“退耕还林”、“退牧还草”、“天然林保护”等政策，加大防沙治沙力度和发展林业产业的同时，不断深化林草业改革，从不同层面、不同角度满足人民群众对林草业的多种需求。一方面，深入推进集体林权制度改革，坚持还林、还草于民、还利于民的原则，构建利益共建共享机制，完善承包经营为基础、多种经营形式并存、责权利相统一的集体林业经营体制，让广大林农充分享受到林业改革发展的成果，激发广大林农投身林业生态建设的热情。一方面，积极推进国有林场改革，增强国有林场发展能力，为生态文明建设提供不竭的动力源泉。

四、坚持把依法治林、依法治草作为林草业发展的重要保障

通过举办多种内容、不同层次的培训班、法律知识考试等，大大提高了行政执法人员法律素质，增强了依法行政能力，全县森林公安、资源林政、野生动植物保护、林木种苗、森林草原防火、林业有害生物防控等林业执法机构和队伍建设得到全面加强，通过开展专项行动与经常性执法相结合的方式，形成了打击各类破坏森林和野生动植物资源违法行为的高压态势，林业执法进一步规范化、法制化，有效保护了林草业生态建设成果。

## 第四节 存在的主要问题

2013年4月，习近平总书记在参加首都义务植树活动时强调：“我们必须清醒地看到，我国总体上仍然是一个缺林少绿、生态脆弱的国家，植树造林，改善生态，任重而道远”。经过多年的不懈努力，伊吾县林草业建设虽然取得了一定成绩，生态环境虽然呈现出持续改善的良好态势，但对标总书记的殷切希望，我师林草业发展仍然存在诸多薄弱环节，仍然面临着坚决任务，仍然需要坚持“强弱项、补短板”，不断地实施林草业提质增效工程。

（一）生态建设任重道远

干旱少雨、风沙天气频发的自然环境和伊吾县特殊的地理环境，导致伊吾县的生态脆弱性、不确定性、不平衡性、反复性、艰巨性非常明显，土地荒漠化和水土流失依然较为严重，生态建设任重道远。

（二）生态建设成果巩固难度大

伊吾县生态环境依然十分脆弱，森林覆盖率仍然很低，受水资源严重匮乏和干旱、风沙、土壤瘠薄等自然环境限制，目前绿洲边缘及内部水、土资源状况较好、适于造林、容易造林的区域已基本绿化，造林区域立地条件变得更加恶劣，开展大规模造林绿化的空间变得十分有限。同时，随着社会经济生活水平不断提高，群众对造林绿化美化的要求日益提升，造林成本及森林资源管护成本日益加大，造林与管护难度也在逐年增大，林草业生态建设、产业发展、资源保护任务艰巨，投入相对不足，阻碍了林草业健康高效发展。

（三）林果产业进入瓶颈期，短板逐渐显露

随着新疆林果种植面积的增加，林果市场价格持续下降，同时受水资源制约，生产成本较高，林果产出效益逐年下降，果农参与林果业建设的主动性不够，生产投入的内生动力没有真正调动发挥出来，林果科技带头人较少，难以满足新形势下乡村产业振兴、脱贫攻坚对林果业现代化生产的实际需要，导致低产、低质、低效果园仍占有一定比例。

（四）人才队伍建设相对滞后

林草技术人员年龄老化，知识储备不足，尤其是林区和基层一线人才队伍力量薄弱，基层林业职工接受教育培训的机会不多，知识更新滞后，林草业专业技术人员缺乏。高新实用技术成果推广应用不足，科技进步贡献率不高。林业人才队伍发展滞后，基层服务站点技术力量不足。林业科技人才青黄不接的问题突出，特别是35岁以下的年轻科技人员出现断档，基层科技人员呈下降趋势。

（五）科技创新驱动能力较弱，科技支撑引领作用不强

林业科技研究能力较弱，科研成果转化率较低，科技创新平台建设比较落后，在特色经济林、林产品加工、消落带治理等重点领域的研究尚处在起步阶段，科技在林业生态建设、产业基地发展、林产品精深加工等领域支撑引领作用不强。森林认证、碳汇计量、生态效益监测、生态服务评估等工作处在起步阶段，林业生态服务功能指标体系尚未建立。林业科技推广机构不健全，缺乏基层科技推广人员，相关优良品种和实用技术的示范、推广较为滞后，科技在林业生产中的贡献率明显偏低。适应伊吾县县情、林情的技术和行业标准不多，相关技术规程规范无法完全适应实际生产需要，标准化生产和经营理念尚未建立。亟待健全适应林业产业发展的林产品质量检验体系，尚未建立人才结构合理、技术水平较高的林业质量检验检测队伍。

## 第五节 面临的新形势和新使命

“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。全面建成社会主义现代化强国，美丽中国是主要标志，人与自然和谐共生是基本特征，生态文明是重要内容，对新疆林业草原事业发展提出了更高要求。党的十九大更是对生态文明建设作出了重大部署，把坚持人与自然和谐共生作为基本方略，提出了加快生态文明体制改革、建设美丽中国的一系列重要论述，拓展了新格局，明确了新方针，部署了新任务，集中体现了党中央推动生态文明建设的战略谋划，体现了习近平新时代中国特色社会主义思想的生态文明观，对新时期林草业发展提出了更高要求。赋予了林草业前所未有的历史使命，林业草原事业正处在新的战略机遇期和黄金发展期。

一、从国家和自治区层面来看，“坚持人与自然和谐共生”、“统筹山水林田湖草系统治理”的重大论断，都为林草业发展创造了难得的机遇。

43处“生态”，15处“绿色”，12处“生态文明”，8处“美丽”……习近平同志所作的党的十九大报告，堪称最生态、最绿色、最美丽的党代会报告。报告中贯穿了社会主义生态文明观，有关生态文明建设的内容高屋建瓴、内涵丰富，字字充满中国智慧，句句符合中国国情，处处体现中国特色，为中国特色社会主义新时代树立起了生态文明建设的里程碑。

报告将“坚持人与自然和谐共生”作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的14条基本方略之一，充分体现了社会主义生态文明观的新境界。报告提出了构成新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，坚持人与自然和谐共生是其中之一，要求推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。人与自然是不可分割的共同体。古今中外的历史都证明了，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。人类对大自然的伤害和破坏，最终必然会伤及人类自身。这是无法抗拒的客观规律。人类只有遵循自然规律才能有效防止在开发利用自然上走弯路。报告中强调，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，像对待生命一样对待生态环境，将科学处理人与自然的关系作为中国特色社会主义的应有之义，是马克思主义生态思想的一大创新。

报告中提出“统筹山水林田湖草系统治理”，比以往增加了一个“草”字，充分体现了我党对自然共同体的认识更加完整。党的十八届五中全会提出，要实施山水林田湖生态保护和修复工程， 筑牢生态安全屏障。这次报告中则明确要求“统筹山水林田湖草系统治理”。多了一个“草”字，体现了我党对自然共同体的认识更加完整。中国是世界上草原资源最丰富的国家之一，总面积近4亿公顷，占全国土地总面积的40％，为现有耕地面积的3倍。将“草”与“山水林田湖”系统治理统筹起来，是对自然世界认识的又一大进步。中央和自治区对林业工作一系列的总体布局和重大论断，既为林草业改革指明了方向，也为发展林草事业创造了前所未有的难得机遇。

二、从全县层面来看，乡村振兴战略中的“产业振兴”和“生态振兴”，为伊吾县的林草业改革发展赋予了新的任务

2018年两会期间，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平提出要推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴。9月26日发布的《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》也明确，要科学有序推动乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴。

推动乡村产业振兴，必须构建新型农业生产体系，紧紧围绕发展现代农业，夯实农业生产能力基础，实施农业综合生产能力提升重大工程，确保国家粮食安全和主要农产品有效供给；加快农业转型升级，优化农业生产力布局，推进农业结构调整，壮大特色优势产业，保障农产品质量安全，实施质量兴农重大工程，培育提升农业品牌，更好地应对农产品进口冲击和国际农产品市场剧烈波动不利影响，更好地满足居民食物消费升级需要。我县积极推进林草产业改革，推进林果品牌战略，通过产业振兴带动乡村振兴。

坚持绿色发展，加强农村突出环境问题综合治理，让良好生态成为乡村振兴支撑点，落实生态发展理念，实施农业绿色发展理念。县委县政府多次突出强调要把生态建设作为最大的基础建设，坚定不移守住绿色生命线，毫不动摇抓好生态建设，最大限度增加生态资产，以更大力度推进新疆美丽乡村建设。要把绿色发展理念作为重要发展理念之一，贯彻落实到发展的全过程和各个方面，进一步明确了坚持“生态文明建设”，对加强自然生态系统保护和修复、开展大规模国土绿化行动，全面推进全疆生态文明先行示范区建设等提出明确要求。县委县政府对林草业工作的目标定位和具体要求，进一步指明了伊吾县林草业发展的主要出路，也为林草业发展赋予了新任务。

三、社会进步对林业草原生态建设呈多元化需求格局

随着科学技术的日益发展，人类开始以越来越高的效率改造自然，力求建立起更加富裕、舒适的生活环境。随着城乡居民消费层次和消费结构的不断升级，对林草业的需求已呈现明显的多样化趋势。良好的森林草原生态已成为人居环境的重要组成部分，在美化环境、阻滞尘埃、消除噪声和提高大气质量等方面发挥着重要作用。森林和草原的历史、文化、美学、休闲等方面的社会价值十分丰富，加快林草业发展，能满足人类的生理、心理、旅游、休闲、娱乐和保健等多方面的社会需求，促进人与自然和谐相处。同时，随着国民生活水平的不断提高，人们对绿色农产品和生态旅游的消费预期进一步显现，安全、优质、营养、健康性食品逐渐成为城乡居民消费主流，生态休闲旅游市场规模迅速扩大，对于具有优越山水资源、较高生态环境质量的伊吾县而言，绿色农业、生态旅游业等生态经济发展面临更好机遇，需要抢抓这次历史机遇，增加林业建设中休闲体验活动和服务设施水平，将生态资源优势切实转化为生态经济优势，使资源优势转换为发展。

# 第二章  “十四五”林草业发展总体思路

## 第一节  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平生态文明思想和新发展理念，牢固树立绿水青山就是金山银山、山水林田湖草沙系统治理理念，以全面推行林长制为抓手，以加快推进林业、草原、国家公园“三位一体”融合发展为主线，聚焦重点、合力攻坚，埋头苦干、奋发有为，全面推动林草工作高质量发展，为构筑生态安全屏障、建设美丽中国作出新贡献，为建设人与自然和谐共生的现代化而努力奋斗。按照全国主体功能区建设要求，保障天山生态安全，保护好冰川、湿地等生态资源。进一步加大水土保持、天然林保护、退耕还林还草、退牧还草、重点防护林体系建设等重点生态工程实施力度，开展国土绿化行动，稳步推进自然保护地体系建设和湿地保护修复，展现大美西部新面貌，加快推进国家公园体系建设。

党的十九大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设,将建设生态文明纳人“五位一体"总体布局,把建设生态文明提高到关系人民福祉关乎民族未来和实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度,开创了建设中国特色社会主义生态文明新时代。习近平总书记多次就加快推进生态文明建设作出重要指示,形成了一系列关于生态文明建设的新理念新思想、新战略。习近平总书记提出了“绿水青山就是金山银山”、“要像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命--样对待生态环境”保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力"和“山水林田湖草生命共同体”的生态文明理念。这是习近平总书记对人与自然的和谐、经济与社会的和谐的鲜明阐释,彰显了对自然和社会规律的深刻认识。

## 第二节  基本原则

1.坚持实事求是与创新发展相统筹原则。既要从实际出发，深入调研，掌握第一手资料，认真分析林业发展现状与突出问题，准确把握林业发展方向，实事求是设置林业发展目标，主动衔接伊吾县国土空间规划等相关规划，力求规划编制科学、合理和客观；也要适应新体制、新环境的内在要求，锐意改革、大胆创新，在新理念、新途径、新政策、新举措上下功夫，使规划更加适应新时代要求。

2.坚持生态为本的原则。坚持把生态为本作为推进林业现代化的核心理念。森林是陆地生态系统主体，草原是地球之肺，它们在滋润调节着生态环境，也是国家、民族最大的生存资本和根基。保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。既要绿水青山又要金山银山，宁要绿水青山不要金山银山，绿水青山就是金山银山。

3.坚持保护优先的原则。把生态保护放在生态文明建设的首要地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。划定生态红线，严格保护森林、草原、荒漠植被等各类生态用地，明确生态空间的功能定位、目标任务和管理措施，优化生态空间布局。强化用途管制，坚决制止和打击违法违规破坏森林、草原、湿地、自然保护区和野生动植物资源的行为。把林草业和生态建设成效作为考核各级政府生态文明建设的重要指标，确保如期实现林业发展“双增”目标。

4.坚持自然修复为主的原则。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，因地制宜，把提质增效作为推进林业现代化的主攻方向，以自然修复为主，自然修复与人工修复相结合，保护生物多样性，全面提升森林、草原、湿地、荒漠等自然生态系统稳定性和生态服务功能。在坚持以自然修复为主的同时，大力开展国土绿化行动。

5.坚持系统治理的原则。坚持把系统治理作为推进林业现代化的基本策略。按照“人的命脉在田，田的命脉在水，水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在树”的自然规律，实施山水林田湖生态保护和治理，推进林草业治山、固土、防沙、保水、护田、净湖等综合系统修复，建设防风固沙、涵养水源、保持水土、农田防护林等区域性防护林体系，恢复自然生态系统的完整性和稳定性。

6.坚持改善民生的原则。坚持把改善民生作为林草业发展重要任务，创造更丰富的生态产品，发展绿色富民产业，实现生态建设产业化，产业发展生态化；大力推进林草业精准扶贫，促进贫困人员就业与增收，改善人们生产生活条件，促进社会和谐发展。把林区、草原转型作为推进林草业发展的重要基础，发挥国有林场及草场生态功能，明确生态安全定位，优化以保护和培育森林、草原资源为核心的生产力布局，统筹处理好生态保护、经济发展、生活改善之间的关系，把国有林场、草场打造成为建设生态文明的主力军。

——坚持把习近平生态文明思想作为新疆林草发展的根本遵循。尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，坚持系统思维和底线思维，深入实施可持续发展战略，奠定新疆社会稳定和长治久安的生态根基。

——坚持把山水林田湖草沙系统治理作为新疆林草发展的关键举措。坚持问题和目标导向，坚持实事求是、精准识别，科学把握重点区域、流域突出生态问题，统筹自然生态系统各要素，针对性地谋划、布局、施策，强化部门协同和系统集成。

——坚持把构建以国家公园为主体的自然保护地体系作为新疆林草发展的重点任务。有序推动国家公园建设、自然保护地整合优化，确保重要自然生态系统原真性和完整性，自然遗迹、自然景观和生物多样性得到系统性保护，提升自然生态空间承载力。

——坚持把科技创新和深化改革作为新疆林草发展的强大动力。完善林草科技创新体制机制，提升创新能力，加强关键领域新技术新成果转化应用，培育壮大新动能。持续深化重点领域改革。

——坚持把完善治理体系和提高治理能力作为新疆林草发展的坚实保障。全面推行林长制，完善自治区林草法治体系，全面加强林草保护发展支撑保障体系建设，推进林草治理体系与治理能力现代化。

——坚持把产业生态化和生态产业化作为新疆林草发展的创新模式。突出林草资源的多功能作用，培育林草主导产业、特色产业和新兴产业，创新自然保护与资源利用健康发展模式。

## 第三节  规划目标

“十四五”期间，伊吾县将进一步贯彻习近平生态文明思想，牢固树立社会主义生态文明观，通过管护、保护、修复等手段统筹山水林田湖草系统综合治理，进一步增加森林草原资源、增强森林草原生态系统的整体功能，增加林产品的质量效益，力争到“十四五”末全面形成较为完备的生态体系和林业草原产业体系，基本实现林业草原质量和效益双增目标，进一步增强广大人民群众的福祉。按照全面建成小康社会，建设生态文明和美丽伊吾总体要求，为把伊吾建成新疆东部亮丽风景线上的璀璨明珠奠定良好的生态基础，今后五年伊吾县林草业发展的主要目标是:

（一）扎实推进城乡国土绿化，构建日益完善的林业草原生态功能体系。坚持生态建设是最大基础建设的根本不动摇，生态建设与保护同步推进，实施大规模国土绿化行动，加强天然林及天然草场的保护与修复、退耕还林（草）、荒漠绿化示范工程等重点工程建设。加快重点区域绿化，加大自然保护区的保护力度和湿地的恢复能力，森林、湿地、重点生物物种资源得到全面保护。着力在增资源、调结构、提质量和促效益上有所突破，林业草原生产力布局进一步优化。到2025年底，森林覆盖率达到7%，森林蓄积量达到34.6万立方米。

（二）以生态修复为主，全面做好防沙治沙退耕（牧）还林（草）、草原生态环境的综合治理工作。在认真总结认真总结新疆伊吾国家沙漠公园建设和管理经验的基础上，积极争取国家沙漠公园建设资金，遵循“保护优先、科学规划、合理利用、持续发展”的基本原则，以保护荒漠生态系统和生态功能为核心，合理利用自然与人文景观资源，开展生态保护及植被恢复、科研监测、宣传教育、生态旅游等活动，有效改善区域内生态状况。在伊吾县绿洲外围生态区位重要、风沙危害严重、具备治理条件的区域依靠中央财政补助项目资金，通过封禁保护绿洲外围荒漠林草植被，有效改善区域内生态状况。开展退化草原治理，加大草原生态的治理力度，科学测算草场载畜量，合理使用天然草原，实施禁牧、草蓄平衡管理制度，严格执行季节草场转场利用规划，依托天然草原退牧还草、退耕还草等项目开展沙化草原治理工作。利用沙区光、热、土地资源优势，在水资源允许的条件下，依托防沙治沙和退耕还林还草工程，发展适合沙区的种植、养殖业，通过培育沙产业巩固防沙治沙和退耕还林还草成果。

（三）林草产业不断发展壮大。加大特色产业的培育力度，大力发展以资源培育为主的第一产业，以特色林果业，饲草料、饮食品等传统优势产业与苹果、杏加工等新兴产业相结合的第二产业，以生态旅游为主的第三产业，实现种植、加工、利用一体、一二三产业融合发展，提升林草产业整体发展水平。继续做大做强林果科技示范园建设，依托林果科技示范园进一步加大林果科技示范力度，增强科技引领作用，通过示范带动果农实现标准化栽培管理，进而推进林果科技示范园建设由点向面、向纵深发展，实现林果业质量和效益双增目标。

# 第三章  发展布局

伊吾县处于新疆东北部的蒙新高原上，呈几何梯型状，北窄南宽，其地势南高北低，构成三山夹两盆的地形。地形地貌复杂多变，包括整个天山南北坡绿洲区，戈壁荒漠区，地貌多样、地形复杂，生态环境多变。东天山是哈密市“两屏两片”生态安全战略格局的核心区域，是哺育着哈密60万人民的“母亲山”，在哈密经济社会可持续发展中具有举足轻重的作用。伊吾县南面的喀尔里克山与伊州区相接的山脉，其它的山脉横穿东西，是伊吾县河流形成的地方，也是水源充足草地繁茂的夏季牧场。伊吾河横跨三乡一镇，是全县城农牧业的最重要的根基，同时是吐尔干河流的根源地，浇灌周围的田地和草地。

“十四五”期间伊吾县将从重点完成森林和湿地保护与修复、草原保护与修复、林业和草原融合发展、林草产业发展等几个方面有重点、分步实施。启动伊吾县重点区域生态保护与修复项目等重点工程，积极推进林业和草原工程保护与修复，抓住机遇巩固和提升林业和草原融合发展，推进城乡国土绿化，构建日益完善的林业草原生态功能体系，坚持以生态建设为主，以维护森林草原生态安全为重心，以增绿增质增效为目标，持续推进重点防护林、退耕还林还草等重点生态建设工程，强化森林资源保护与管理，积极维护生态安全，全面做好林业草原建设成果的巩固工作，以生态修复为主，全面做好防沙治沙退耕（牧）还林（草）、草原生态环境的综合治理工作，做好伊吾县水权水价改革弃耕区域土地沙化防治工作，强化森林资源保护与管理，积极维护生态安全，全方位做好有害生物防控体系建设，加大林草行政执法力度，积极维护森林资源安全，抓好林草业产业发展，着力推动林果业提质增效、转型升级，充分发挥职能作用，深入推进乡村振兴战略。下决心举全县之力推进山水林田湖草系统治理，巩固和维护好伊吾县赖以生存的生态屏障，满足人民对优良生态环境的巨大需求和热切期盼。

# 第四章  重点任务

“十四五”期间，伊吾县将进一步贯彻习近平生态文明思想，牢固树立社会主义生态文明观，通过森林和湿地保护与修复等手段，进一步增加伊吾县森林和湿地面积、着力与伊吾县湿地恢复与森林保护；抓住机遇通过人工种草补充灌溉等手段做好严重退化草原治理；通过草原保护与修复在保障现有草原面积不减少的前提下增加伊吾县草原保有量，带动和发展草原文化旅游。统筹山水林田湖草系统综合治理，进一步增加森林草原资源、增强森林草原生态系统的整体功能，林业草原协同发展，增加林产品的质量效益，力争到“十四五”末全面形成较为完备的生态体系和林业草原产业体系，基本实现林业草原质量和效益双增目标，进一步增强广大人民群众的福祉。

紧紧围绕推进生态文明建设的总体目标和筑牢我国北方重要生态安全屏障的总任务，深化林草业改革，加快国土绿化，全面保护天然林、天然草原、大力营造人工林、人工草场，加强生态保护、推进科学修复，发展生态产业、强化基础保障。“十四五”期间计划完成生态建设任务5.3万亩，其中森林湿地保护和修复封育5万亩；草原保护与修复0.2万亩。

## 第一节  推进国土绿化，构建林草业生态功能体系

坚持以生态建设为主，以维护森林草原生态安全为重心，以增绿增质增效为目标，持续推进重点防护林、退耕还林还草等重点生态建设工程，结合水、土地资源实际开展以营造防风固沙林、农田防护林和新农村村庄绿化为主要内容的造林绿化活动，加大绿洲内部重点区域的绿化与生态治理力度，以城市绿化思维、产业发展方式来谋划美丽乡村村庄绿化工作，使越来越多的居民点空地、乡村道路两侧、农田四周披上绿装，全面建成村容村貌、人居环境焕然一新，天蓝地绿水清空气清新的美好家园。

## 第二节  全面落实东天山生态保护修复工作

哈密境内的东天山，是哈密市“两屏两片”生态安全战略格局的核心区域，是哺育着哈密60万人民的“母亲山”，在哈密经济社会可持续发展中具有举足轻重的作用。哈密市委、市政府启动东天山生态保护和修复工程，下决心举全市之力推进山水林田湖草系统治理，巩固和维护好绿洲赖以生存的生态屏障，满足人民对优良生态环境的巨大需求和热切期盼。力争将东天山生态保护和修复工程纳入新疆林业和草原“十四五”规划并予以项目倾斜及资金的支持。

伊吾县全面落实市委、市政府东天山生态保护和修复工程决策要求，将关于东天山喀尔里克冰川核心区周边伊吾县草场按照水源涵养地纳入禁牧区管理，进一步巩固和完善东天山生态保护成果，为顺利实施东天山生态保护与修复工程奠定基础。

## 第三节  强化保护管理，巩固建设成果

树立保护大于建设的思想，巩固好现有林业、草原资源和建设成果。加强森林公安、资源林政、野生动植物管理等林业执法队伍建设，规范执法行为，提高执法水平，真正做到依法治林。积极开展林地变更调查和“一张图”建设，规范建设项目使用林地审核审批，做好植被恢复，实现占补平衡，确保林地总量不减。

“十四五”期间要进一步巩固好前期绿化成果，把保护管理放到更加突出的位置。一是贯彻落实中央全面深化改革委员会第十六次会议审定通过的《关于全面推行林长制的意见》，全面推进建立林长制，分级设立林长，建立县、乡镇、村级林长制，明确地方党政领导干部保护发展森林草原资源目标责任，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，加快推进生态文明和美丽中国建设。二是进一步强化草管员队伍的建设和管理，通过加大财政投入，配齐配足护林物资设备，建强管护队伍等措施，做好农田防护林、防风固沙林、废弃定居点修复治理及新农村村庄绿化、工业园区绿化等5.2万亩人工防护林管护工作，充分发挥防护林生态效益，保障农牧业稳产丰产、促进民生发展。

完善森林生态效益补偿制度，继续争取国家提高森林生态效益补偿标准，建立和完善地方森林生态效益补偿制度，加大监督问责力度，确保这一惠民政策落到实处。加强国家级公园和湿地保护与恢复，提升物种保护能力，确保国家级公园和其他物种保护形式的面积不减少，野生动植物和湿地资源得到全面保护。加强林地保护利用和森林督查：组织编制林地保护利用规划。依法依规严格执行林地用途管制和定额管理制度，严格控制经营性建设项目使用林地。依托自治区森林资源“一张图”监测机制，利用高分卫星影像数据比对技术，每年开展森林督查。

加大与公安部门的协作，提高林草部门综合行政执法力度，严厉打击破坏森林、湿地及野生动植物资源和损害生态环境等违法行为。加强森林草原防火，推进森林草原防灭火一体化，健全和完善森林防火工作责任制，坚持“预防为主、积极消灭”的工作方针，着力加强预防、扑救、保障三大体系建设，到2025年，森林火灾、草原火灾的受害率分别控制在8‰、3‰以下，当日火灾扑灭率达100%，不发生重大森林草原火灾，不发生人员伤亡事故。

加强林业草原有害生物防治，牢固树立绿色防治理念和促进森林健康理念，强化监测预警、检疫御灾、应急救灾和执法能力建设，突出抓好重大危险性有害生物防治，确保主要有害生物成灾率控制在3‰以下，无公害防治率达到90%以上,测报准确率达到85%以上，坚决杜绝重大疫情的人为传播和外来有害生物入侵，加大科技支撑力度，保障科学绿色防控。种苗产地检疫率达到100%。

“十四五”期间，计划争取实施封育5万亩。实施退化草原生态修复治理0.9万亩，草原围栏建设204公里，严重退化草原人工种草生态修复0.2万亩，鼠害防治25万亩、虫害防治25万亩。

## 第四节  以生态修复为主，做好生态环境综合治理

一是在认真总结新疆伊吾国家沙漠公园建设和管理经验的基础上，积极争取国家沙漠公园建设资金，遵循“保护优先、科学规划、合理利用、持续发展”的基本原则，以保护荒漠生态系统和生态功能为核心，合理利用自然与人文景观资源，开展生态保护及植被恢复、科研监测、宣传教育、生态旅游等活动，有效改善区域内生态状况。二是进一步开展退化草原治理，加大草原生态的治理力度，科学测算草场载畜量，合理使用天然草原，实施禁牧、草蓄平衡管理制度，严格执行季节草场转场利用规划，依托天然草原退牧还草、退耕还草等项目开展沙化草原治理工作。三是利用沙区光、热、土地资源优势，在水资源允许的条件下，依托防沙治沙和退耕还林还草工程，发展适合沙区的种植、养殖业，通过培育沙产业巩固防沙治沙和退耕还林还草成果。“十四五”期间草原保护与修复1.1万亩。

## 第五节  全方位做好林业和草原有害生物防控体系建设

坚持“政府主导、属地管理，分级负责、强化责任，预防为主、科学治理，部门联动、依法监管”的防控方针，按照“分类施策、分区治理、联防联治、统防统治”的防控原则，全力打造监测预警、检疫御灾、防治减灾三大防控体系建设。一是严格引种审批，优化检疫审批程序、加强产地检疫、调运检疫工作，确保种苗产地检疫率达到100%，苗木复检率达到100%。二是充分发挥已建成4个自治区级测报站点的作用，进一步建立健全覆盖乡镇的林业和草原有害生物监测预警网络体系，确保林果业有害生物监测覆盖率达到100%，测报准确率达到90%以上，实现对检疫性、重大危险性林草业有害生物的及时监测和预警。三是全面实现区域内联防联治工作，建立健全定期会商、疫情信息通报制度，建立运行好沟通平台，全面实现兵地联防联治、统防统治工作格局，确保林草业有害生物成灾率在3‰以下。四是加大防治工作科技含量，不断改进防治手段，充分推广利用飞机防治等新型防治技术，不断提升防控效果，重点做好PGZKB、葡萄蛀果蛾、草原鼠及蝗虫等重大检疫性林业有害生物的预防和除治，进一步加强“枣树一号病”的监测及综合防治工作，确保红枣蛀果率低于3％。五是结合近几年林草业有害生物防治工作面临的问题及瓶颈，通过争取财政扶持、应急防治及安全防治设备配套建设，不断提高防治效果。

## 第六节  积极推进林果业提质增效项目建设

一是继续做大做强林果科技示范园建设，依托林果科技示范园进一步加大林果科技示范力度，增强科技引领作用，通过示范带动果农实现标准化栽培管理，进而推进林果科技示范园建设由点向面、向纵深发展，实现林果业质量和效益双增目标。二是继续推进老果园改造工作，积极调整老果园种植密度、优化种植品种，加强对疏密改造、品种改良果园的管理与服务，促进果树生长及树势复壮恢复，通过调整改造、品种改良，彻底扭转老果园低产低效局面。三是推进林果科技培训与服务工作，全面发挥全县各级林果专家、技术人员的作用，在春秋季关键管理期深入乡镇、村队、农户果园开展田间栽培管理、有害生物防控等培训服务，将技术送到田间地头，不断提高广大种植户管理技术水平，夯实林果业提质增效技术基础。四是做好林果业有害生物防控工作。充分发挥好监测预警作用，扎实开展“枣树一号病”、红枣大球蚧、枣粉蚧、葡萄二星叶蝉等有害生物的监测预警、预防除治工作，实施无公害防治，不断提高果品质量安全。五是深化林果品牌及市场建设。引导林果企业、专业合作组织和种植大户积极参与果品认证，做强做大果品品牌；同时利用浙江义乌、广州、武汉等地举办的林产品、果品博览会、交易会等大型展会，加大品牌宣传推介，探索“互联网+”现代农业网上销售模式，拓宽销售渠道，进一步提高果品的影响力和知名度，拓宽果品的销售渠道。

## 第七节  增进绿色惠民，共享发展成果

推进民生林草业建设，使林草业与农牧民利益紧密结合，让林业和草原的红利最大限度惠及人民群众，把各项惠民政策落到实处，兴林、兴草与富民相得益彰，实现林草业的可持续发展。

积极争取有利于林业、草原可持续发展的政策措施，争取县人民政府出台林草业合同制相关政策，在国家和地方林草业工程建设中，采取合同制管理的方式，让农牧民、林场及草场职工用自育苗木在自己的土地上开展造林、种草，降低门槛，合理、合法、灵活利用工程建设的招投标环节，提高工程建设资金的使用效益，增加农牧民收入。林业草原的有序发展有利于生态建设，有利于产业发展，有利于农牧民脱贫致富，巩固生态建设成果，进一步促进产业发展和农牧民增收致富。争取在县级层面出台生态建设奖励办法，对生态建设成绩突出的给予重奖，通过以奖代投的方式，调动全社会参与生态建设的积极性。只要把钱花在伊吾大地上，只要把树种在伊吾土地上，不管是集体的、企业的还是个人的，只要符合林业草原项目建设要求，一律给予扶持，让生态建设参与者政治上有荣誉，经济上得实惠。

按照项目进度及时兑现退耕还林、退牧还草、森林生态效益补偿等各项政策性补助，把林业草原惠民政策落实到位。在征占用林地、草原中，要切实兑现林地补偿费、林木补偿费和安置补助费，保障农牧民的合法权益。加快林业草原专业合作组织建设，大力发展林下、草原经济，依托伊吾县良好森林和草原资源和环境，鼓励和支持生态旅游业发展。

## 第八节  坚持科技兴林、兴草，提高建设质量

大力实施林业草原科技创新驱动发展战略，聚焦重点生态工程、林草业产业发展和条件能力建设，提升科技创新能力、科技成果转化能力和科技运行保障能力，健全科技创新体系、推广示范体系、服务体系和标准化体系，形成基本完备的林业草原科技架构。重点开展区域生态保护修复、重点区域国土绿化等方面关键技术和模式研究，大力推广森林资源信息化管理，以林业信息技术应用需求为导向，推进林业信息化综合服务能力和业务信息系统应用水平。通过信息共享、大数据和人工智能应用，加快全县林业信息“一张图”建设，完善数据标准，夯实基础设施，提高林草业科技贡献率。大力推广滴灌、渗灌等高效、先进的节水技术，逐步建立节水体系，降低造林草成本，提高成活率和保存率。重点开展在低产低效林改造、防护林修复改造、天然草场人工养护、灌木林更新复壮改造、飞机治虫防虫等方面的研究，制订相关标准，提高森林和草原质量和效益。重点健全完善国土绿化、林草资源保护监管、国家公园等自然保护地保护管理、林草法治保障、林草科技人才支撑等制度，完善林草产业支持政策，推进林草信息化和设施装备现代化，加大生态文明宣传教育等方面。强化科技支撑、抓好种苗培育、加强防火防灾、完善基础设施、加强生态监测、完善基层组织和队伍建设等方面。

## 第九节  发展生态公共服务，繁荣生态文化

加快推进森林乡镇、森林村庄建设，初步形成符合县情、具有特色、类型丰富的森林乡村格局。着力建设美丽乡村，积极稳妥推进新农村生态建设，加快改善农村人居环境。开展美丽乡村、生态乡村示范建设活动，按照道路林荫化、庭院花果化的要求，建设一条进村景观路，保留一处公共休憩绿地，保护一片民俗风水林，配置一块排污净水湿地，房前屋后见缝插绿，田间地头造林增绿，实现村庄绿化靓化，形成沿河风景林、房前屋后花果林、村中空地休憩林、村庄周围护村林的美丽乡村绿化格局。

加快构建生态公共服务网络。加大自然保护地、生态体验地的公共服务设施建设力度，开发和提供优质的生态教育、游憩休闲、健康养生养老等生态服务产品。加快发展生态标识系统、绿道网络、环卫、安全等公共服务设施，营造生态优美、景观多样、绿色宜人的生态空间。精心设计打造以森林、湿地、沙漠、野生动植物栖息地、花卉苗木为景观依托的生态体验精品线路，让广大人民群众亲近森林、感知森林、享受森林。

大力繁荣生态文化。加强生态文化传播体系平台建设，为人们提供丰富多样的生态文化创意产品与服务。加强生态价值观教育，以植树节、森林日、湿地日、荒漠化日、爱鸟周等重要节日为契机，集中开展主题宣传教育活动，普及生态文化知识，引领绿色低碳、文明健康的生产生活方式，促进全社会树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念。形成践行生态道德准则的社会舆论导向和爱绿植绿护绿的社会氛围，知行合一，加快推进生态文明进程。

## 第十节  全面保护野生动植物

持续强化野生动植物的管理，严格保护野生动植物资源和栖息地（原生境），促进种群恢复，保护生物多样性。革除滥食野生动物陋习，管控外来物种，完善野生动物收容救护体系，提高野生动物疫源疫病监测预警能力，维护国家生态安全，促进人与自然和谐共生。

严格野生动植物规范利用，全面禁止非法食用野生动物，禁止以食用为目的猎捕、交易、运输，落实国家8部委组织的打击野生动物非法贸易“清风行动”。因科研、药用、展示等特殊需要，野生动物进行非食用性利用的，严格审批，加强监督；加强具有国家战略资源需求的人工繁育，强化并规范从审批到监管的各个环节，推进“放管服”水平进一步提升。逐步建设和完善野生动物救助站，持续做好禁食野生动物后续工作，对威胁群众生产生活安全的野猪等野生动物依法进行种群调控。

# 第五章  林业草原重点工程项目

按照新疆林草发展“十四五”规划战略研究中确定的林业草原重大工程，结合我县林草业发展战略，重点实施森林和湿地保护与修复、草原保护与修复、林业和草原融合发展以及林草产业发展等四项林草业重点工程。

## 第一节  森林和湿地保护与修复

重点实施伊吾县重点区域生态保护与修复项目，对重点生态区域5万亩公益林采取抚育措施，主要采取围栏封育，加强人工管护；对县内伊吾河湿地和幻彩湖湿地继续开展保护与恢复工程，以及进行小微湿地恢复，包括库塘清淤、沉砂池及基础设施改造、维修、维护建设等。

## 第二节  草原保护与修复

伊吾县拥有天然草原总面积837.45万亩，主要分布于东天山余脉、莫钦乌拉山、阿尔泰山余脉的山地及山前冲积扇，以及伊吾谷地。“十四五”期间伊吾县将重点实施草原禁牧管理305万亩，草原修复0.2万亩。主要涉及草原围栏建设、有害生物防治，草原防火、预警设施建设、严重退化草原人工种草补植补造以及天然草场封育保护、修复等。主要重点工程包括草原围栏建设项目，建设内容包括草原围栏建设204千米；伊吾县严重退化草原人工种草项目，建设内容包括人工种草0.2万亩；伊吾县有害生物防治项目，建设内容包括每年实施鼠害防治5万亩、虫害防治5万亩；伊吾县平原天然林区森林草原重点火险区综合治理项目，建设内容包括防火站9座，建设林火视频监控系统13套，传输系统2套，指挥系统2套，瞭望塔9座，购置望远镜20架；制作宣传警示牌30座，购置笔记本数码摄像机2部，数码照相机2部，投影设备1套,培训教育设施1套，教育演练基地一个；购置防火服、帐篷、水枪、灭火机、组合工具、水袋、气袋、背包各100套，水泵、蓄水池16个，发电机32台，GPS定位系统各10套，油锯12台，对讲机30部，计算机及办公设备6台，专用运兵车4辆、运水车6辆、森林灭火喷水车3辆、履带式消防装甲车2辆、宣传车2辆、应急通讯保障车1辆、饭食车2辆、宿营车2辆、沙漠摩托车6辆、航拍无人机6架；建设防火指挥中心150㎡、扑火物资储备库200m2，配备货架20个、办公及生活家居1套、计算机和网络设备8套、照明系统和消防设备各2套，防盗监控报警系统1套、车库3个，每个60m2。

## 第三节  林业和草原融合发展

森林和草原是重要的可再生资源。合理利用林草资源，是遵循自然规律、实现森林和草原生态系统良性循环与自然资产保值增值的内在要求，是推动产业兴旺、促进农牧民增收致富的有效途径，是深化供给侧结构性改革、满足社会对优质林草产品需求的重要举措，是激发社会力量参与林业和草原生态建设内生动力的必然要求。为合理利用林草资源，高质量发展林草产业，“十四五”期间重点实施：伊吾县淖毛湖绿色通道建设项目，在2022-2023年新建供水管网13.06km（工业园区管网12.06km，淖毛湖镇区1km）及其附属配套设施；“十四五”期间重点对吐葫芦乡6.5km-19.5km路两侧绿色通道、淖毛湖镇12000亩防风固沙林、伊吾镇辖区内人工防护林灌溉设施进行更换改造。

## 第四节  林草产业发展

“十四五”期间，伊吾县将抓住机遇，以生态文明建设为中心促进伊吾县林草产业蓬勃发展。继续做大做强林草科技示范园建设，做好林果业有害生物防控工作的同时。重点实施新疆伊吾胡杨林国家沙漠公园保护管理及生态服务设施建设项目、新疆伊吾胡杨林国家沙漠公园基础设施建设项目。

## 第五节 林草业发展工程经费估算

一、森林和湿地保护与修复投资500万元。

伊吾县重点区域生态保护与修复项目，“十四五”期间实施封山（沙）育林5万亩，计划投资500万元。

二、草原保护与修复投资4736万元。

重点工程投资情况：

1. 伊吾县草原围栏建设项目，对伊吾县重点天然草原进行围栏建设，建设围栏工程 204km，以及配套警示牌，大门等附属设施，计划申请中央专项资金650万元。

2. 伊吾县严重退化草原人工种草项目，严重退化草原人工种草0.2万亩，计划总投资90万元。

3.伊吾县有害生物防治项目，实施退鼠害防治5万亩、虫害防治5万亩。计划投资210万元。

4.伊吾县平原天然林区森林草原重点火险区综合治理项目，新建防火站9座，建设林火视频监控系统13套，传输系统2套，指挥系统2套，瞭望塔9座，购置望远镜20架；建设宣传警示牌30座，购置笔记本数码摄像机2部，数码照相机2部，投影设备1套,培训教育设施1套，教育演练基地一个；购置防火服、帐篷、水枪、灭火机、组合工具、水袋、气袋、背包各100套，水泵、蓄水池16个，发电机32台，GPS定位系统各10套，油锯12台，对讲机30部，计算机及办公设备6台，专用运兵车4辆、运水车6辆、森林灭火喷水车3辆、履带式消防装甲车2辆、宣传车2辆、应急通讯保障车1辆、饭食车2辆、宿营车2辆、沙漠摩托车6辆、航拍无人机6架；建设防火指挥中心150㎡、扑火物资储备库200m2，配备货架20个、办公及生活家居1套、计算机和网络设备8套、照明系统和消防设备各2套，防盗监控报警系统1套、车库3个，每个60m2。工程计划投资3786万元。

三、林业和草原融合发展投资2338万元。

重点工程投资情况：

1.伊吾县淖毛湖绿色通道建设项目 2022-2023年完成，建设内容包括：新建节制分水闸10座，沉砂池1座，供水管网13.06 km (工业园区管网12.06 km，淖毛湖镇区1 km），管线附属建筑物主要为各类阀井、镇墩、穿越建筑物等。工程计划投资780万元。

2.伊吾县林业灌溉设施建设项目 建设内容为吐葫芦乡6.5km-19.5km路两侧绿色通道供水管网、围栏改造及黑山头绿色通道等设备更换，其中：主管网31km，分管网62.4km，围栏5km，投资1128万元；淖毛湖镇12000亩防风固沙林6眼自压井滴灌过滤器更新、地面管道更新100公里，滴灌带更新360万米，投资400万元；伊吾镇辖区内人工防护林组合式过滤器更换，滴管材料更新，投资30万元。总投资1558万元。

四、林草产业发展投资3000万元。

重点工程投资情况：

1. 新疆伊吾胡杨林国家沙漠公园保护管理及生态服务设施建设项目，新建卫生救护点2处、应急救援服务设施1处、步行道1.4千米、垃圾污水中转收集设施5处、旅游厕所2座、环境治理7000平方米等。工程计划总投资1500万元。

2. 新疆伊吾胡杨林国家沙漠公园基础设施建设项目，新建界桩界碑65个、标识标牌5个、宣传性标牌2个、指示性标牌45个、解说性标牌101个、120°环幕播放系统1套、数字播放系统1套、解说沙盘1个、LED互动屏幕2个、环卫设施垃圾桶200个、供水水池1个、变电所1处、停车场3000平方米等。计划投资1500万元。

# 第六章  保障措施

伊吾县林草业发展“十四五”规划，关系到全县生态文明建设的顺利实施，关系到生态林草业、民生林草业的跨越发展，关系到林草业增效、林草业增收，更关系到伊吾县生态文明建设的早日实现，具有深远的战略意义，要充分利用行政、法律、经济、教育、宣传等手段，从加强组织领导、健全体制机制、拓宽融资渠道、强化科技支撑、加大宣传力度等方面采取切实有效的措施，保证各项“十四五”林草业发展建设目标和任务的顺利完成。

## 第一节  组织保障

各级政府要深入贯彻、落实林业发展“十四五”规划建设内容，做到组织领导到位、工作部署到位、责任落实到位、资金投入到位，为加快 “十四五”林草业建设提供有力保障。一是成立“十四五”林草业建设工程指挥部，由县政府主管领导任指挥长，县林草局领导任副指挥长，成员为县发改、财政、自然资源、生态环境保护等有关部门主要领导及各乡镇、开发区主要领导统一组织、指挥、协调和推进“十四五”期间林草业建设工作；二是各乡镇政府要把林草“十四五”列入重要议事日程，建立有关部门与各乡镇之间的协调联动机制，进一步细化规划任务，制定切实可行的工程实施方案，做到责任、措施和投入“三到位”；三是深化各部门协调联动机制。林草部门负责牵头工作，制定相关规划和技术要求，建立专家咨询、挂点督导、专业技术指导制度。发改、财政、然资源、生态环境保护、住建等有关部门要各司其职，各负其责，密切配合，形成工作合力，共同做好林草业生态建设的各项工作。

## 第二节  制度保障

建立健全林业法律法规及管理制度，保障伊吾县生态文明建设稳步推进。一是完善相关的法制体系，制订一系列相关的政策法规，包括“十四五”林草业工程建设标准、资源保护、管理权属、资金投入、法律责任等重大问题；二是把林草 “十四五”建设任务纳入各级领导干部负责制，实行党政一把手亲自抓，负总责，把“十四五”期间建设实绩作为评价干部政绩、考核、奖惩和晋升的重要依据之一。

## 第三节  资金保障

加大对林业草原“十四五”建设的投入，统筹安排财政资金，加强资金保障力度。一是将伊吾县林草 “十四五”有关工程纳入国家天然林资源保护、荒漠化沙化防护林体系建设、森林湿地保护与恢复、草原保护与修复等，争取中央财政资金；二是统筹财政资金支持森林生态屏障、绿色生态廊道、绿色生态水网、森林文化科普教育基地等绿色基础设施建设；三是切实履行职责，为推动全县林草业“十四五”建设提供资金保障；四是创新产权模式，综合运用财税、金融等政策，引导社会资金投入，拓宽投资建设渠道，建立多元化的投融资机制。

## 第四节  科技保障

坚持创新发展，推进科技兴林。发挥林业、草原、生态等方面专家的引领作用，科学做好生态修复、植树造林，人工草场、林分改造、种苗抚育等研究工作，依靠提高科技技术提质量、增效益、强功能。充分利用云计算、物联网、大数据、移动互联网等新一代信息技术，打造高水平的智慧森林支撑体系。一是构建森林、草原、湿地和野生动植物资源监管平台，对各类自然生态资源进行准确定位、有效保护和动态监管；二是构建生态修复信息技术辅助平台，把现代信息化技术融合运用于各类生态修复工程，推进造林绿化精细化管理和准确核查监管，提升生态修复质量；三是构建统一的灾害监测、预警预报和应急防控平台，提高对森林火灾、有害生物、生态灾害的应急管理能力；四是构建智慧森林公共服务平台，方便社会公众查询、获取和交流生态服务项目，提升政府在生态建设和生态服务方面的水平；五是构建基础服务平台，加强基层林业站建设，重点解决目前乡镇林业技术人员严重缺乏，林业工作无法正常开展的现实问题，做到定编、定员、定职能，充分发挥他们落实任务、组织工程实施、推广科学技术和保护资源安全的重要作用。

## 第五节  宣传保障

各级政府相关部门要切实承担起主要职责、核心任务，做好顶层设计，保持浓厚持久的宣传教育声势，大力开展林业“十四五”建设宣传活动。一是发动社会力量积极参与其中，丰富宣传教育的形式，形成面向全社会、全体公民的宣传教育格局；二是要把共建共享作为实践要求，积极发动、组织和引导社会团体及公众参与生态环境保护和创建工作，探索建立林业生态文明建设全民共建共享的长效机制，让生态保护和建设变成全体公民的自觉行动。“以植树节、森林日、湿地日、荒漠化日、爱鸟周”等重要节日为契机，深入开展全民义务植树、野生动植物保护等活动，大力推进身边增绿，提高环境保护意识，全面改善城乡人居环境，让广大群众共享绿色发展成果。

# 第七章  环境影响评价

## 第一节 林草业建设项目对环境的影响

一、林业草原生态建设对环境的影响

林草业生态建设是以改善生态环境，提供森林、草原、湿地、荒漠稳定的生态服务功能为主要目的一项系统工程，工程建设围绕增绿、增质、增效的基本要求，是改善生态环境的重要举措。因此，项目建设遵循保护生态环境、不产生新的破坏或负面影响的原则，力争使各项活动对环境的影响降至最低。但是，在开展植树造林、森林抚育、人工草场、有害生物防治、经济林建设、发展林下经济等方面，因整地、栽植、化肥农药、基础设施建设以及人为活动增加等因素，将会对原有生态环境造成一定的干扰。

（一）整地及施肥对环境的影响

整地有助于土壤团粒结构的改善，有助于林木、草原的生长。但由于今后造林地大多在远山大沙地区，环境条件更为恶劣，整地不当容易引起沙化及水土流失，降低土壤肥力。同时，良种繁育、经济林、速生丰产林栽培等建设初期需施肥，过多使用无机肥，将破坏土壤的理化性质，造成土壤板结，使土壤的保水、保肥等综合能力下降，最终导致土地退化。同时，无机肥中的营养盐类将随排放的水进入水体，造成水体的富营养化。

（二）病虫鼠害防治对环境的影响

伊吾县森林、草原病虫鼠害危害严重，每年发生面积较大，主要采用物理措施、生物技术开展防治工作，病虫鼠害发生严重时使用的化学防治药剂，均为无公害药剂，对防治作业区周围的人、畜、农作物、益虫和野生动物没有危害。

（三）人为活动对环境的影响

林业、草原生产活动中人的活动最多，从前期调查、规划设计，到整地、栽植、抚育管护等活动都离不开人，营造林对原生植被的影响，森林抚育对野生动物栖息地的影响，湿地恢复对鸟类的影响等都会对环境造成一定程度的影响。

（四）基础设施建设对环境的影响

各类管护站所、自然保护区、等基础设施建设，造林地修建简易作业路等，均为永久性工程建筑占地，工程施工中粉尘扬尘会对大气环境造成一定程度影响，车辆运输等机械噪声对声环境造成一定程度影响，挖掘机械、运输机械和其他辅助机械在作业时会对地表环境造成一定程度影响，建筑垃圾和弃土等固体废物会对景观造成一定程度影响，同时会对生物生境造成一定程度影响。

二、林草产业建设对环境的影响

目前，全县已初步形成了以林木培育、名特优新经济林、种苗花卉、木材加工制造、林产化工、生物质能源、森林沙漠景观旅游等为主的林草业产业体系。林业产业集群和示范园区建设，木质林产品加工、生物制药等林产品加工方面，会产生垃圾、污水、粉尘和废气的排放，对周边环境造成一定的影响，但由于伊吾县林草业产业规模小，加上各项防控措施到位，因此尚未对生态环境产生较大。

## 第二节 环境保护措施

林草建设项目的实施对当地生态环境的保护和建设无疑将起到积极作用，但同时也存在一些环境影响问题值得注意，必须要采取相应的措施来保护环境。

一、生物多样性保护措施

（一）采用科学造林措施，如因地制宜，因害设防，正确选择树种，采用针阔混交、乔灌混交，造林配置上采用行间、带状、块状等多种方式，严格执行技术操作规程，提高造林成活率，充分发挥森林对环境的多重效益。

（二）坚持使用无检疫对象的良种壮苗，选育抗病能力强的优良树种、品种和优良无性系造林，加强营林措施，提高森林自身的抗病能力。做好森林经营管理，适时中耕除草，特别是要及时灌溉，促进林木的生长发育，提高林木的抗性。

（三）建立健全林草防火机构，加强森林草原防火队伍建设，并根据有关法律法规制订详细的、责任到人的防火制度，健全完善防火应急预案，以有效地护林防火、保护森林。

（四）严格病虫害预测预报体系，认真贯彻“预防为主，综合防治”的方针。做好森林、草原病虫害的预测预报工作，一旦发现疫情，要及时地采取有效措施，控制其蔓延；一般不采用化学方法防治，必须使用农药的情况下，应使用高效低毒低残留农药，采用超低量喷雾等方法。要积极采用生物防治的方法，实行综合防治，减少化学农药对周边环境和土壤的危害，确保林果产品质量安全。

二、土壤保护措施

（一）避免全面整地，采取局部整地，整地后即时栽植。根据立地类型科学采用穴状整地、鱼鳞坑整地和水平沟整地方式，整地时尽量不破坏周边植被，并设拦水沟埂等水保措施，不会造成新的水土流失。

（二）大力增施有机肥与复合肥，降低无机化肥使用，提升土壤肥力；严格控制农药剂量，选择使用的农药残留物不能超过国家颁布的标准，严禁使用国家已明令禁止的农药。

三、基础设施建设影响缓解措施

（一）项目施工要减少破土对环境和景观的不良影响，对产生影响的地段，施工结束后，必须采取补救措施，尽量恢复原有自然生态环境。对于产业园区、林产品加工、生物制药、野生动植物加工等有污染排放的项目，建设中应做好垃圾收集、污水处理、粉尘处理、消减噪音等环保设施建设，严格执行国家相关排放标准。

（二）加强《中华人民共和国森林法》、《野生动物保护法》、《环境保护法》等法律知识的宣传，使广大群众知法、懂法、守法，增强人民群众的环境保护意识，以减少人为因素对环境的破坏。

（三）依据国家和地方标准，科学编制各类建设项目实施方案和作业设计，严格按实施方案和作业设计施工，减少施工过程中的环境影响。施工结束后应进行现场清理，各类生活垃圾及废弃物统一处理。

## 第三节 环境影响评价

“十四五”时期林业草原发展规划，是我县国民经济和社会发展第十四个五年规划的重要组成部分，规划的工程建设内容是按照县委、县政府的决策部署，紧紧围绕国家林业和草原局经济发展研究中心与自治区林业和草原局林草业发展“十四五”战略部署，结合全县林业草原发展实际，经反复调查研究、反复讨论酝酿、反复征求意见、反复修改完善而最终形成报批稿。规划的建设内容对自然环境仅在实施建设期间有短暂、微小的影响，只要在项目实施过程中采取必要的预防或补救措施，项目不会对环境造成长期实质性的影响。规划的实施，可有效提升森林覆盖率、草原蓄积量和森林碳汇。同时，可提高防风固沙、涵养水源、保持水土和保护农田的功能，对调整农村经济结构，增加农牧民收入，优化林草业产业结构，促进林草业可持续发展，增强人民群众获得感、幸福感等具有十分长远而重大的意义。

# 附表

## 附表1：伊吾县林草业“十四五”规划“森林和湿地保护与修复”项目汇总表

| 伊吾县林草业“十四五”规划“森林和湿地保护与修复”项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目（法人）单位 | 所属行业 | 建设地点 | 主要建设内容与规模 | 总投资（万元） | 计划建设年份 |
| 1 | 伊吾县重点区域生态保护与修复项目 | 伊吾县林草局 | 草原保护与修复 | 伊吾县 | 封山育林50000亩 | 500 | 2021 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 500 |  |

## 附表2：伊吾县林草业“十四五”规划“草原保护与修复”项目汇总表

| 伊吾县林草业“十四五”规划“草原保护与修复”项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目（法人）单位 | 所属行业 | 建设地点 | 主要建设内容与规模 | 总投资（万元） | 计划建设年份 |
| 1 | 伊吾县草原围栏建设项目 | 伊吾县林草局 | 草原保护与修复 | 伊吾县 | 草原围栏204km | 650 | 2021-2025年 |
| 2 | 伊吾县严重退化草原人工种草项目 | 伊吾县林草局 | 草原保护与修复 | 伊吾县 | 严重退化草原人工种草0.2万亩 | 90 | 2021年 |
| 3 | 伊吾县有害生物防治项目 | 伊吾县林草局 | 草原保护与修复 | 伊吾县 | 每年实施鼠害防治5万亩、虫害防治5万亩。 | 210 | 2021-2025年 |
| 4 | 伊吾县平原天然林区森林草原重点火险区综合治理项目 | 伊吾县林草局 | 草原保护与修复 | 伊吾县 | 新建防火站9座，建设林火视频监控系统13套，传输系统2套，指挥系统2套，瞭望塔9座，购置望远镜20架；建设宣传警示牌30座，购置笔记本数码摄像机2部，数码照相机2部，投影设备1套,培训教育设施1套，教育演练基地一个；购置防火服、帐篷、水枪、灭火机、组合工具、水袋、气袋、背包各100套，水泵、蓄水池16个，发电机32台，GPS定位系统各10套，油锯12台，对讲机30部，计算机及办公设备6台，专用运兵车4辆、运水车6辆、森林灭火喷水车3辆、履带式消防装甲车2辆、宣传车2辆、应急通讯保障车1辆、饭食车2辆、宿营车2辆、沙漠摩托车6辆、航拍无人机6架；建设防火指挥中心150㎡、扑火物资储备库200m2，配备货架20个、办公及生活家居1套、计算机和网络设备8套、照明系统和消防设备各2套，防盗监控报警系统1套、车库3个，每个60m2。 | 3786 | 2022-2025年 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4736 |  |

## 附表3：伊吾县林草业“十四五”规划“林业和草原融合发展”项目汇总表

| 伊吾县林草业“十四五”规划“林业和草原融合发展”项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目（法人）单位 | 所属行业 | 建设地点 | 主要建设内容与规模 | 总投资（万元） | 计划建设年份 |
| 1 | 伊吾县淖毛湖绿色通道建设项目 | 伊吾县林草局 | 林业和草原融合发展 | 伊吾县 | 新建节制分水闸10座，沉砂池1座，供水管网13.06 km (工业园区管网12.06 km，淖毛湖镇区1 km），管线附属建筑物主要为各类阀井、镇墩、穿越建筑物等。 | 780 | 2022-2023年 |
| 2 | 哈密市伊吾县林业灌溉设施建设项目 | 伊吾县林草局 | 林业和草原融合发展 | 吐葫芦乡、淖毛湖镇、伊吾镇 | 1、吐葫芦乡6.5km-19.5km路两侧绿色通道供水管网、围栏改造及黑山头绿色通道等设备更换，其中：主管网31km，分管网62.4km，围栏5km。总投资1128万元。 2、淖毛湖镇12000亩防风固沙林6眼自压井滴灌过滤器更新、地面管道更新100公里，滴灌带更新360万米。总投资400万元，2022年计划投资150万。 3、伊吾镇辖区内人工防护林组合式过滤器更换，滴管材料更新。总投资30万元。 | 1558 | 2022-2024年 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2338 |  |

43

## 附表4：伊吾县林草业“十四五”规划“林草产业发展”项目汇总表

| 伊吾县林草业“十四五”规划“林草产业发展”项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目（法人）单位 | 所属行业 | 建设地点 | 主要建设内容与规模 | 总投资（万元） | 计划建设年份 |
| 1 | 新疆伊吾胡杨林国家沙漠公园保护管理及生态服务设施建设项目 | 伊吾县林草局 | 林草产业发展 | 伊吾县 | 新建卫生救护点2处、应急救援服务设施1处、步行道1.4千米、垃圾污水中转收集设施5处、生态厕所2座、环境治理7000平方米等 | 1500 | 2021年 |
| 2 | 新疆伊吾胡杨林国家沙漠公园基础设施建设项目 | 伊吾县林草局 | 林草产业发展 | 伊吾县 | 新建界桩界碑65个、标识标牌5个、宣传性标牌2个、指示性标牌45个、解说性标牌101个、120°环幕播放系统1套、数字播放系统1套、解说沙盘1个、LED互动屏幕2个、环卫设施垃圾桶200个、供水水池1个、变电所1处、停车场3000平方米等。 | 1500 | 2021年 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3000 |  |

## 附表6：伊吾县林草业“十四五”规划建设项目投资汇总表

| 伊吾县林草业“十四五”规划建设项目投资汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属行业 | 项目（法人）单位 | 建设地点 | 总投资（万元） |
| 1 | 森林和湿地保护与修复 | 伊吾县林草局 | 伊吾县 | 500 |
| 2 | 草原保护与修复 | 伊吾县林草局 | 伊吾县 | 4736 |
| 3 | 林业和草原融合发展 | 伊吾县林草局 | 伊吾县 | 2338 |
| 4 | 林草产业发展 | 伊吾县林草局 | 伊吾县 | 3000 |
| 合计 |  |  |  | 10574 |